#### Приложение № 7

к прогнозу социально-

экономического развития

Новосибирского района

на 2017 год и плановый период

2018-2019 годов

График необходимых ремонтных работ на 2019 год

в сфере образования Новосибирского района

(мероприятия будут реализованы при наличии финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Вид работ** | **Стоимость работ,**  **тыс.руб.** |
| 1 | Структурное подразделение МБОУ Барышевская СОШ №9 | Ремонт отмостки, цоколя, фасада | 2 400,0 |
| 2 | Структурное подразделение МБОУ Барышевская СОШ №9 | Разработка ПСД на капитальный ремонт пищеблока, медкабинета и эвакуационных путей | 500,0 |
| 3 | Структурное подразделение МБОУ Барышевская СОШ №9 | Установка оконных блоков | 200,0 |
| 4 | Структурное подразделение МБОУ Барышевская СОШ №9 | Капитальный ремонт полов | 1 100,0 |
| 5 | структурное подразделение МБОУ Раздольненская СШ № 19 | Капитальный ремонт | 9 200,0 |
| 6 | Структурное подразделение МКОУ Ленинская СОШ № 47 | Капитальный ремонт в здании | 12 000,0 |
| 7 | Структурное подразделение МКОУ Ленинская СОШ № 47 | Разработка ПСД на капитальный ремонт | 600,0 |
| 8 | МКДОУ детский сад "Белочка" | Установка оконных блоков | 1 200,0 |
| 9 | МКДОУ детский сад "Василек" | Капитальный ремонт кровли | 4 400,0 |
| 10 | МКДОУ детский сад "Василек" | Капитальный ремонт сетей внутренней и наружной канализации | 2 500,0 |
| 11 | МКДОУ детский сад "Василек" | Капитальный ремонт сетей отопления и вентиляции и капитальный ремонт полов | 3 400,0 |
| 12 | МКДОУ детский сад "Василек" | Капитальный ремонт фасада | 4 000,0 |
| 13 | МКДОУ детский сад "Дельфин" | Капитальный ремонт | 48 000,0 |
| 14 | МКДОУ детский сад "Елочка" | Капитальный ремонт отмостки и цоколя | 800,0 |
| 15 | МКДОУ детский сад "Звездочка" | Разработка ПСД на капитальный ремонт вентиляции | 300,0 |
| 16 | МКДОУ детский сад "Звездочка" | Капитальный ремонт вентиляции | 1 000,0 |
| 17 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Разработка ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей, фасада, прачечной, пищеблока | 1 100,0 |
| 18 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Ремонт наружной канализации | 600,0 |
| 19 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Капитальный ремонт прачечной | 1 500,0 |
| 20 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Капитальный ремонт пищеблока с овощехранилищем | 2 000,0 |
| 21 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Капитальный ремонт кровли | 5 800,0 |
| 22 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Благоустройство территории и ремонт крылец | 600,0 |
| 23 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Капитальный ремонт коридора и установка дверных блоков | 500,0 |
| 24 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Установка ограждений территории | 550,0 |
| 25 | МКДОУ детский сад "Золотой ключик" | Установка оконных блоков | 700,0 |
| 26 | МКДОУ детский сад "Лесовичок" | Капитальный ремонт кровли, фасада, пожарной лестницы | 5 100,0 |
| 27 | МКДОУ детский сад "Лесовичок" | Разработка ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей | 700,0 |
| 28 | МКДОУ детский сад "Лесовичок" | Установка оконных блоков | 500,0 |
| 29 | МКДОУ детский сад "Лесовичок" | Благоустройство территории и установка ограждений | 1 000,0 |
| 30 | МКДОУ детский сад "Лучик" | Капитальный ремонт сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации | 3 600,0 |
| 31 | МКДОУ детский сад "Лучик" | Капитальный ремонт полов | 1 000,0 |
| 32 | МКДОУ детский сад "Медвежонок" | Разработка ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей | 500,0 |
| 33 | МКДОУ детский сад "Медвежонок" | Капитальный ремонт отмостки | 650,0 |
| 34 | МКДОУ детский сад "Медвежонок" | Капитальный ремонт пола музыкального зала | 300,0 |
| 35 | МКДОУ детский сад "Медвежонок" | Капитальный ремонт кровли овощехранилища | 500,0 |
| 36 | МКДОУ детский сад "Незабудка" | Благоустройство территории и установка МАФ на территории | 2 000,0 |
| 37 | МКДОУ детский сад "Незабудка" | Капитальный ремонт медицинского блока | 900,0 |
| 38 | МКДОУ детский сад "Незабудка" | Ремонт музыкального зала | 600,0 |
| 39 | МКДОУ детский сад "Незабудка" | Установка оконных блоков, ремонт откосов и примыканий оконных блоков | 500,0 |
| 40 | МКДОУ детский сад "Радуга" | Капитальный ремонт | 9 000,0 |
| 41 | МКДОУ детский сад "Родничок" | Капитальный ремонт инженерных сетей | 12 000,0 |
| 42 | МКДОУ детский сад "Родничок" | Разработка ПСД на капитальный ремонт пищеблока | 300,0 |
| 43 | МКДОУ детский сад "Солнышко" | Капитальный ремонт | 13 000,0 |
| 44 | МКДОУ детский сад "Родничок" | Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, ограждения, отмостки | 1 400,0 |
| 45 | МКДОУ детский сад "Чебурашка" | Капитальный ремонт бассейна | 5 000,0 |
| 46 | МБУ ДО ДООЦ "Арго" | Капитальный ремонт с поставкой оборудования бассейна | 15 000,0 |
| 47 | МКУ ДОД ДШИ с. Раздольное | Капитальный ремонт кровли, отмостки, усиление стен | 3 300,0 |
| 48 | МКУ ДОД ДШИ с. Раздольное | Капитальный ремонт помещений | 900,0 |
| 49 | МКУ ДО ДДТ "Мастер" | Капитальный ремонт пола музыкального зала | 600,0 |
| 50 | МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд" | Разработка ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей | 600,0 |
| 51 | МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд" | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 2 400,0 |
| 52 | МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд" | Капитальный ремонт борцовского зала | 810,0 |
| 53 | МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд" | Капитальный ремонт спортзала с заменой напольного покрытия | 3 500,0 |
| 54 | МБУ ДО ДЮСШ "Рекорд" | Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики | 990,0 |
| 55 | МКУ ДО НСР НСО "СЮН" | Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 3 000,0 |
| Итого | | | 194 600,0 |