ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Новосибирского района Новосибирской области**

**2020 ГОД**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | **фактический** | | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | |
| ООО «Сибирская торгово-транспортная компания» | Комплекс дорожного сервиса | Промышленное производство | 2016-2020 | Станционный с/с | Реализован  100 % | | 160 000 | 900 | | 160 000 | | 25 |
| ООО «Кока-Кола Эйч БиСи Евразия» в Новосибирске | «Создание производства безалкогольных напитков в алюминиевой банке на заводе Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске» | Про-мышленное произ-водство | 2019-2020 | Новосибирский район, МО Мичуринский сельсовет,  Проезд автомобилистов, 8 | Реализован  100 % | | 999 400 | 407 662 | | 963 628 | | 5 |
| ООО «Складкомплекс» | Складской логистический комплекс | Промышленное производство | 2016-2021  Реализация проекта приостановлена | Криводановский с/с, с.Криводановка | Реализация проекта приостановлена | | 1 144 000 | 0 | | 13 035 | | 99 |
| ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Новосибирский | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год» | Промышленное производство .Логистика | 2020-2026 | Станционный с/с, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2 | Реализуется | | 1 632 800 | 300 852 | | 373 350 | | 63 |
| ООО «ИЭК НСК» | Производственнологистический комплекс Новосибирск ГК IEK | Промышленное производство | 2018-2021 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 593 500 | 194 400 | | 499 400 | | 200 |
| ПАО «Вымпелком» | Центр обработки данных в г. Новосибирске |  | 2018-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 1 624 400 | 4 300 | | 9 600 | | 12 |
| ООО «Терминал 1» | Создание логистического комплекса | Логистика | 2018-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 146 300 | 12 400 | | 30 200 | | 10 |
| ПЛП «Восточный» | Промышленно-логистический парк | Промышленность | 2018-2022 | Станционный сельсовет Новосибирского района, вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53 "Северный обход города Новосибирска" | Реализуется | | 630 000 | 45 435 | | 115 328 | | Создание новых рабочих мест 374 |
| ООО «ПепсиКоХолдингс» | Завод по производству соленых закусок | Промыш-ленное производство | 2019-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Соглашение о реализации, выдача технических условий | | 11 508 100 | 984 000 | | 984 000 | | 600 |
| ООО «Алютех-Сибирь» | Строительство производственно-логистического комплекса | Промыш-ленное производство | 2019-2021 | Толмачевский с/с,  с. Толмачёво, о.п.3307 | Соглашение о реализации, выдача технических условий | | 1 063 800 | 63 586 | | 121 000 | | 346 |
| АО "Новосибирский КБК" | Завод по производству бумаги и гофроупаковки | Промышленное производство | 2017-2021 | с.с. Кубовинский,  с. Красный Яр, 29 к.1 | Реализуется  (ввод пр-ва гофрокартона в ноябре 2018г) | | 1 332 024 | 55 000 | | 807 800 | | 257 |
| ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций | Промышлен-ное производ-ство | 2020-2023 | Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона | реализуется | | 225 000 | 41 412 | | 41 412 | | 20 |
| ООО «Белая дача Новосибирск» | Производство салатной продукции | Промышленное производ-ство | 2020 | Мичуринский сельсовет,  п. Мичуринский, шоссе Советское, д 19/1 | Реализован  100 % | | 126 000 | 126 000 | | 126 000 | | 110 |
| Сейсмический филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии науки" | Строительство научно-производственного комплекса | Наука | 2013-2020  . | Барышевский с/с,  с.Барышево | Реализация проекта приостановлена. Невозможно оформить в собственность земельный участок, т.к. датчики сейсмическкой антенны проходят под землей и занимают 14 га., можно оформить только участок под строениями (5 га). | | 130 000 | 0 | | 100 000 | | 30 |
| ООО "Толмачевское" | Реконструкция животноводческого комплекса | АПК | 2015-2020 | Толмачёвский сельсовет, с. Красноглинное | Реализован  100 % | | 1 339 194 | 230 000 | | 1 339 194 | | 6 рабочих мест |
| ЗАО СхП "Ярковское" | Реконструкция картофелехранилища | АПК | 2020-2021 | Ярковский сельсовет,  с. Ярково | Реализуется | | 50 000 | 10 000 | | 10 000 | | Улучшение условий труда |
| ООО ТК «Обской» | Строительство теплицы общей площадью 6,0 га, 6,4 тыс тн/год | АПК | 2017-2021 | Толмачёвский сельсовет, с. Толмачёво, ул. Советская,142 | Реализуется | | 1 237 500 | 1 431 481 | | 1 737 137 | | 102 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Строительство пункта по приемке, первичной и последующей (пром) переработке с/х животных | АПК | 2017-2021 | Криводановский с/с, с. Криводан  овка, Промышленная, 19 | Реализуется | | 804 556 | 142 484 | | 779 351 | | 160 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкция цеха по утилизации отходов | АПК | 2018-2021 | Криводановский с/с, с. Криводан  овка, Промышленная, 19 | Стадия разработки проектной документации | | 214 670 | 21 913 | | 21 913 | | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкция  животноводческого комплекса №1 (здание опороса 2-4) | АПК | 2021 | Криводановский с/с, с. Криводан  овка, | Монтаж оборудования | | 68 500 | 59 845 | | 59 845 | | Увеличение объема реализации товарных свиней за счет улучшения сохранности на опоросе |
| АО «Кудряшовское» | Строительство площадок накопления жидкой фракции навоза (лагун) свинокомплекса | АПК | 2018-2021 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка) | Реализуется | | 126 257 | 1 247 | | 9 826 | | Улучшение условий труда |
| ТК «Новосибирский» | Реконструкция 2 га теплиц под выращивание роз | АПК | 2020 | Толмачевский сельсовет, | Реализован  100 % | | 177 000 | 177 000 | | 177 000 | | Увеличение объема реализации |
| ГК Толмачёвское  АО «Толма-чевский молочный завод» | Строительство молокоперерабатывающего завода  АО «Толмачевский молочный завод» | АПК | 2020-2023 | Толмачевский сельсовет,  с. Красноглинное | Проектные ра-боты | | 265 530 | 0 | | 8 187 | | Увеличение объема реализации |
| ООО Инские Просторы | Реконструкция животноводческих помещений | АПК | 2020-2021 | Березовский сельсовет  п. Железнодорожный  ул. Солнечная 17а | Реализуется | | 4 000 | 1 000 | | 0 | | 0 |
| ООО «Сириус» Официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур | Торговля | 2018-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 295 000 | 1 400 | | 18 100 | | 60 |
| ООО «Автоцентр Новосибирск» | Создание центра большегрузной техники | Торговля | 2018-2021 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 45 000 | 6 000 | | 29 600 | | 12 |
| ООО «Евразия Сибирь» | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ) | Торговля | 2016-2022 | Верх-Тулинский сельсовет. | Реализуется | | 8 000 000 | 0 | | 695 978 | | 181 |
| ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» | Оптово-распределительный центр сельскохозяйственной продукции 1 очередь | Торговля | 2017-2021 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | | 8 279 000 | 3 216 000 | | 6 783 000 | | 797 |
| ГК «Пригородный простор» | Фермерский рынок «Белая База» - 1 очередь | Торговля | 2020 | Толмачевский с/с | Реализован  100 % | | 244 000 | 200 000 | | 200 000 | | 50 |
| ГК «Пригородный простор» | Фермерский рынок «Белая База» - 2 очередь | Торговля | 2021-2022 | Толмачевский с/с | Реализуется | | 2 000 | 0 | | 0 | | н/д |
| ПАО «Магнит» | Распределительный центр | Торговля | 2020 | Станционный с/с, п. Садовый | Реализован  100 % | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 700 |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в р. п. Краснообск | Образование | 2018-2020 | р. п. Краснообск | Реализован  100 % | | 736 562 | 446 184 | | 736 562 | | 1100 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Восход | Образование | 2020-2023 | Каменский с/с, п. Восход | Реализуется | | 736 562 | 7 168 | | 13 868 | | 1100 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в р. п. с.Верх-Тула | Образование | 2020-2023 | Верх-Тулинскийс/с, с.Верх-Тула | Реализуется | | 736 562 | 444 311 | | 450 911 | | 1100 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Криводановка Новосибирского района» | Образование | 2019-2020 | Криводановский с/с, с. Криводановка кадастровый номер земельного участка: | Реализован  100 % | | 225 077 | 95 724 | | 225 077 | | Строитель-ство детского сада на 220 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района» | Образование | 2019-2021 | Криводоновский с/с, с. Марусино, (кадастровый номер з/у: 54:19:020202:1587). | Реализуется | | 176 316 | 3 387 | | 145 310 | | Строитель-ство детского сада на 120 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района | Модернизация пищеблока МКОУ – ООШ № 49 | Образование | 2020 | Толмачевский сельсовет, п. Красномайский | Реализован  100 % | | 5 034 | 5 034 | | 5 034 | | Установка модульного пищеблока |
| ООО фирма "Виакон Плюс" | Малоэтажное жилищное строительство | жилищ-ное строи-тельство | 2017-2021 | Барышевский сельсовет, п. Ложок | Реализуется | | 450 000 | 0 | | 45 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Дома Сибири" | Жилые дома на 10 га | жилищное строительство | 2015-2021 | Барышевский сельсовет, п. Ложок. | Реализуется | | 853 000 | 0 | | 170 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ЖСК "Сигма" | Жилые дома на 66,6 га | жилищное строительство | 2016-2025 | Барышевский сельcовет, п. Каинская Заимка. | Реализуется | | 1 970 000 | 0 | | 985 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 68 га | жилищное строительство | 2016-2021 | Барышевский сельcовет, п. Ложок. | Реализуется | | 5 877 900 | 0 | | 380 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Базис- строй" | мкр. "Радужный" | жилищное строительство | 2013-2025 | Верх-тулинский сельсовет, с. Верх -Тула, микрорайон "Радужный" | Реализуется | | 955 900 | 0 | | 590 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов |
| ООО фирма "Арго" | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га | жилищное строительство | 2015-2021 | Каменский сельcовет, с. Каменка, Строительство микрорайона "Олимпийской славы" | Реализуется | | 9 500 000 | 0 | | 4 183 430 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Сибакадемстрой" | Жилые дома на 58 га | жилищное строительство | 2016-2027 | р. п. Краснообск | Реализуется | | 5 500 000 | 0 | | 3 300 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Дирекция заказчика" | малоэтажная жилая застройка | жилищное строительство | 2011-2021 | р. п. Краснообск, | Реализуется | | 1 300 000 | 0 | | 406 874 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Новосибирский квартал" | Квартал "Краснообский" на 17,9 га | жилищное строительство | 2014-2021 | ,р.п. Краснообск, Строительство квартала "Краснообский" | Реализуется | | 9 760 972 | 0 | | 9 760 972 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "АКД" | Строительство микрорайона "Бавария" | жилищное строительство | 2013-2021 | ,р.п. Краснообск, cтроительство микрорайона "Бавария" | Реализуется | | 3 968 433 | 0 | | 3 968 433 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Стройинвестпроект" | Жилые дома на 2 га | жилищное строительство | 2015-2021 | р.п. Краснообск, | Реализуется | | 1 452 800 | 0 | | 690 572 | | Увеличение жилого фонда. |
| (ООО "Зеленый дом") | Жилые дома на 55 га | жилищное строительство | 2017-2025 | Мичуринский сельсовет, п. Элитный, Березки | Реализуется | | 1 452 800 | 1 037 179 | | 1 037 179 | | Увеличение жилого фонда. |
| ООО "Жилищная инициатива" | Жилые дома на 50 га | жилищное строительство | 2015-2022 | Мичуринский сельcовет. | Реализуется | | 5 000 000 | 692 342 | | 5 243 799 | | Увеличение жилого фонда. |
| ООО "Промтехцентр" | Квартал "Элитный" на 5 га | жилищное строительство | 2015-2021 | Мичуринский сельcовет , п. Элитный, жилой квартал "Элитный". | Реализуется | | 1 100 000 | 0 | | 55 000 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Зеленый дом" | Жилые дома на 174,73 га | жилищное строительство | 2015-2033 | Новолуговской сельсовет с.Новолуговое, п. Берёзки 2 | Реализуется | | 6 543 870 | 553 298 | | 1 813 725 | | Увеличение жилого фонда.. |
| ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 42 га | жилищное строительство | 2016-2021 | Станционный сельcовет, п. Садовый. | Реализуется | | 5 000 000 | 0 | | 0 | | Увеличение жилого фонда. |
| ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 23 га | жилищное строительство | 2016-2021 | Станционный сельсовет, п.Садовый | Реализуется | | 3 500 000 | 0 | | 0 | | Увеличение жилого фонда. |
| ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 13,8 га | жилищное строительство | 2017-2021 | Станционный сельсовет, п.Садовый | Реализуется | | 2 100 000 | 0 | | 0 | | Увеличение жилого фонда. |
| ООО "Уютный" | Малоэтажное жилищное строительство 9,9 га | жилищное строительство | 2016-2022 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | Реализуется | | 2 736 248 | 78 359 | | 357 790 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Промгражданстрой-1" | микрорайон "Пригородный простор 2.0" | жилищное строительство | 2018-2023 | Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, микрорайон "Пригородный простор | Реализуется | | 4 060 040 | 647 683 | | 1 321 983 | | Увеличение жилого фонда. |
| ЖСК "Академический" | Малоэтажное жилищное строительство 30,4 га | жилищное строительство | 2016-2021 | Мичуринский сельсовет | Реализуется | | 315 000 | 0 | | 94 500 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных |
| ООО "УК Малахит" | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га | жилищное строительство | 2016-2025 | Станционный сельсовет, п. Садовый, ул.Затонского, участок №106 | Реализуется | | 100 000 | 0 | | 493 337 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Энергомонтаж" | Жилой район “Приозерный” на 4,1 га. | жилищное строительство | 2016-2021 | Станционный сельсовет Жилой район «Приозерный».  Квартал №1 | Реализуется | | 1 708 400 | 779 958 | | 1 909 353 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (жилищнон строительство) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2030 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Реализуется | | 2 000 000 | 15 800 | | 15 800 | | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище | Здравоохранение | 2016-2021 | Мочищенский сельсовет, п. Мочище | Реализуется | | 738 938 | 9 032 | | 536 957 | | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | проект "Развитие системы оказания медико-санитарной помощи» | Здравоохранение | 2020 | Новосибирский район,  с. Кубовая,  п. Элитный,  с. Береговое  п. Степной | Реализовано  100 % | | 49 343 | 49 343 | | 49343 | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | проект "Развитие системы оказания медико-санитарной помощи» | Здравоохранение | 2020 | Новосибирский район,  Краснообск | Реализовано  100 % | | 13 536 | 13 535 | | 13 535 | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт онкогематологического отделения НК ЦРБ р.п. Краснообск | Здравоохранение | 2021 | Новосибирский район, п. Краснообск, здание 99, а/я 436. | Реализуется | | 11 599 | 11 585 | | 11 585 | | Повышение качества оказания медицинской помощи детям в детском онкогемотологическом отделении |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Передвижной комплекс для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. | Здравоохранение | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Новосибир-ский район,  п. Краснообск | Реализовано  100 % | | 14 800 | 14 800 | | 14 800 | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |
| Министеоство физической культуры и спорта НСО | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2011-2020 | р.п. Краснообск | Реализовано  100 % | | 257 700 | 103 784 | | 264 148 | | Предоставление качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, 10 новых рабочих мест |
| Администрация р.п.Краснообск | Реконструкция незавершенного строительного объекта под физкультурно-оздоровительный комплекс с сухими залами | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2012-2021 | р.п. Краснообск | Реализация приостановлена | | 93 500 | 0 | | 20 000 | | Предоставление качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, 10 новых рабочих мест |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Универсальная спортивная площадка по типу «Стадион-площадка» | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2020 | с.Гусиный Брод Раздольненский сельсовет | Реализовано  100 % | | 2 500 | 2 262 | | 2 262 | | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом,  укрепление здоровья. |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Полосв препятствий | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2020 | с.Криводановка, Криводановский сельсовет | Реализовано  100 % | | 450 | 381 | | 381 | | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Каменского сельсовета | Хоккейная площадка с резиновым покрытием в | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2019-2020 | с.Каменка, Каменский сельсовет | Реализовано    100 % | | 3 800 | 1 168 | | 3 800 | | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Хоккейная площадка | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2019-2020 | д.Издревая Новолуговской сельсовет | Реализовано  100 % | | 3 250 | 1 381 | | 3381 | | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Хоккейная площадка | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2019-2020 | с.Ярково Ярковский сельсовет | Реализовано  100 % | | 4 022 | 4 022 | | 4 022 | | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом,  для развития массового спорта |
| Министерство физической культуры и спорта НСО | Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2020-2021 | с.Криводановка,  Криводановский сельсовет | Реализуется | | 35 000 | 39 469 | | 39 469 | | Предоставление качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, 2 новых рабочих места. |
| Администрация Ярковского сельсовета | Капитальный ремонт ДК с. Сенчанка (МКУК «Ярковский Дом культуры») | Культура | 2018-2021 | Ярковский сельсовет  ДК Сенчанка,  ул. Строителей, 32 | Реализуется | | 211 | 291 | | 291 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Морского сельсовета | Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры» с. Ленинское | Культура | 2015-2021 | Морской с/с, с. Ленинское | Реализация приостановлена | | 48 500 | 0 | | 5 349 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Станционного сельсовета | Капитальный ремонт МКУ Культурный центр «Садовый» | Культура | 2018-2020 | Станционный сельсовет,  п.Садовый, ул. Совхозная 3а | Реализовано  100 % | | 1 579 | 2 494 | | 2 494 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт крыши ДШИ с.Ярково (МБУДО) | Культура | 2018-2020 | Ярковский сельсовет, с. Ярково, ул. Лесная, 7 | Реализовано  100 % | | 1 100 | 994 | | 994 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Раздольненского сельсовета | Капитальный ремонт ДК (замена окон), п.Гусиный Брод | Культура | 2018-2020 | Раздольненский сельсовет, с. Гусиный брод ул. Центральная,40а | Реализовано  100 % | | 211 | 211 | | 211 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Барышевского сельсовета | Оснащение Барышевского культурного центра (МКУ Барышевский культурный центр «Радуга») | Культура | 2020 | Барышевский сельсовет,  с.Барышево,  Институтский пер.д.4 | Реализовано  100 % | | 891 | 891 | | 891 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт мягкой кровли ДК с.Криводановка (МАУ КДиСО с.Криводановка) | Культура | 2018-2021 | Криводановский сельсовет, с.Криводановка, ул.Садовая, 26в | Реализуется | | 2 947 | 2 536 | | 2 536 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Капитальный ремонт музыкально-эстетического центра (фасад, пол) в с. Верх-Тула | Культура | 2018-2021 | Верх-Тулинский сельсовет, с. с. Верх-Тула, ул. Советская 1/1 | Реализуется | | 1 263 | 2 135 | | 2 135 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт центрального фасада с заменой витражей ДК с.Криводановка (МАУ КДиСО с.Криводановка) | Культура | 2018-2021 | Криводановский сельсовет, с.Криводановка, ул.Садовая, 26в | Реализуется | | 2 424 | 2 285 | | 2 285 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Мичуринского сельсовета | Капитальный ремонт зрительного зала (ПСД) п.Мичуринский (МКУ СКО «Мичуринский») | Культура | 2018-2021 | Раздольненский сельсовет, с. Раздольное, ул. Ленина, 2/1 | Реализуется | | 6 315 | 484 | | 484 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Новосибирского района | Разработка проектно-сметной документаци по реконструкции здания ДШИ с.Раздольное (МКУДО) | Культура | 2018-2021 | Раздольненский сельсовет, с.Раздольное,  ул. Ленина 2/1 | Реализуется | | 3 000 | 740 | | 740 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт ДМШ р.п. Краснообск (установка пандуса для инвалидов) | Культура | 2018-2020 | Администрация р.п. Краснообск, р.п. Краснообск, здание 79 | Реализовано, 100 % | | 150 | 150 | | 150 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Новолуговского сельсовета | Магистральные сети водоснабжения | Общественные услуги (ЖКХ) | 2018-2020 | с.с. Новолуговской, с. Новолуговое | Реализовано, 100 % | | 59 100 | 1 800 | | 59 100 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Морского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2021 | с.с. Морской, с. Ленинское | Реализуется | | 17 000 | 0 | | 4 448 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Ярковского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2021 | с.с. Ярковский, с. Новошилово | Реализуется | | 40 000 | 1 352 | | 3 352 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района | Строительство объектов водоснабжения в п.Садовый | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Станционный сельсовет,  п. Садовый | Реализуется | | 147 292 | 0 | | 120 000 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района  НСО | Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения с.Барышево, п.Двуречье Барышевского сельсовета | ЖКХ | 2018-2021 | Барышевский сельсовет с.Барышево, п.Двуречье | Реализуется | | 400 000 | 86 000 | | 89 600 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Строительство централизованной системы водоотведения с.Верх-Тула | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2025 | Верх-Тулинский сельсовет,  с. Верх-Тула | Реализуется | | 10 000 | 0 | | 4 465 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета | Реконструкция газовой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр, | Реализуется | | 8 385 | 2700 | | 2999 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета | Ремонт трубопроводов (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр, | Реализуется | | 7 335 | 0 | | 299 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Ремонт теплотрассы  (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Березовский сс, с. Березовка, п. Железнодорожный | Реализуется | | 3 595 | 1200 | | 1200 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Березовский сс, с. Быково | Проектные работы | | 6 945 | 0 | | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Мочищенский с.с д.п. Мочище | Реализуется | | 6 673 | 0 | | 373 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Толмачевского сельсовета | Газоснабжение жилых домов по. Газопровод высокого давления. ГРПШ | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Толмачевский с.с. с. Толмачёво ул. Снежная, Победы | реализуется | | 32 342 | 0 | | 0 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Верх – Тулинского сельсовета | Строительство газопровода низкого давления п.Крупской | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Верх – Тулинский с.с., п. Крупской | реализуется | | 11 160 | 8455 | | 10192 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета | Газоснабжение жилых домов в. Газопровод высокого давление. ШРП. Распределительный газопровод низкого давления | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2020 | Кубовинский сельсовет, с. Кубовая | Реализовано  100% | | 38 125 | 22955 | | 37155 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Ярковского сель-совета | Реконструкция систем водоснабжения (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Ярковский сельсовет с. Ярково и с. Новошилово | реализуется | | 5 772 | 1024 | | 1024 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Каменского сельсовета | Строительство водопровода в с. Каменка | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2020 | Каменский сельсовет,  с. Каменка | Реализовано 100% | | 17 380 | 17 380 | | 17 380 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2030 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Реализуется | | 12 600 000 | 769 900 | | 769 900 | | 44 |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета | Капитальный ремонт плотины на реке Тула в п. 8-е Марта Новосибирского района | Экология | 2019 -2020 | Верх-Тулинский сельсовет, п.8 Марта | Реализовано 100% | | 28 964 | 24 222 | | 29 603 | | Безопасное прохождение паводковых вод, избежание угрозы подтопления населенных пунктов |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | |
| ООО «НТТ» | Строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» | Логистика | 2019-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | | Соглашение о реализации, предпректные работы | 4 730 300 | | 0 | 0 | | 150 |
| Совхоз Морской ООО | Переоборудование овощехранилища для длительного хранения продукции  (Холодильник для капусты) мощностью 700 т | АПК | 2021 | Морской сельсовет, с. Ленинское  Ул. 50 лет Октября 35 | | Реализуется | 6 000 | | 0 | 0 | | 0 |
| Совхоз Морской ООО | Строительство зернохранилища | АПК | 2021 | Морской сельсовет, с. Ленинское  Ул. 50 лет Октября 35 | | Реализуется | 6 000 | | 0 | 0 | | 0 |
| АО «Толмачёвские продукты» | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов) | АПК | 2020-2021 | Толмачёвский сельсовет, д.Красноглинное | | Проектные работы | 135 000 | | 0 | 135 000 | | 70 рабочих места |
| ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн | АПК | 2019-2021 | Толмачёвский сельсовет, д. Алексеевка | | Проектные работы | 45 000 | | 0 | 0 | | 3 рабочих места |
| ИП Просеков | Строительство магазина | Торговля | 2020-2021 | Каменский с/с | | Предпроект-ные работы | 10 000 | | 0 | 0 | | 5 |
| ООО «Сибирь Экспоцентр» | Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым комплексом | Торговля | 2020-2021 | Криводановский с/с, Станционная,104 | | Предпроект-ные работы | 700 000 | | 0 | 0 | | 25 |
| ООО «Сибирь Экспоцентр» | Строительство здания торгового центра с офисными помещениями | Торговля | 2020-2022 | Криводановский с/с, Станционная,104 | | Предпроект-ные работы | н/д | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг |
| Администрация Новосибирского района | Школа, строительство | Образование | 2023 | Криводановский сельсовет,с.Марусино | | Предпроектные работы | 600 000 | | 0 | 0 | | Строительство школы на 600 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Школа, строительство | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | | Предпроектные работы | 600 000 | | 0 | 0 | | Строительство школы на 600 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7» | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное | | Предпроектные работы | 100 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 100 мест |
| Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | | Предпроектные работы | 150 000 | | 0 | 0 | | Строитель-ство детского сада на 120 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Толмачево Новосибирского района | Образование | 2022 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | | Предпроектные работы | 300 000 | | 0 | 0 | | Строитель-ство детского сада на 292 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Толмачево Новосибирского района | Образование | 2022 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | | Предпроектные работы | 300 000 | | 0 | 0 | | Строитель-ство детского сада на 292 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы под детский сад на 280 мест п. Восход | Образование | 2025 | Каменский сельсовет, п.Восход | | Предпроектные работы | 280 000 | | 0 | 0 | | Реконструкция здания школы под детский сад на 280 мест |
| Администраци Новосибирского р-на | Строительство нового корпуса школы в с.Криводановка | Образование | 2024 | Строительство школы в с.Криводановка | | Предпроектные работы | 320 000 | | 0 | 0 | | Строительство нового корпуса школы на 320 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Строительство пристройки к основному зданию школы | Образование | 2024 | с.Раздольное | | Предпроектные работы | 250 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 250 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | Образование | 2024 | Плотниковский сельсовет,  с.Плотниково | | Предпроектные работы | 80 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 80 |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 800 мест | Образование | 2025 | Кудряшовский сельсовет,  д.п.Кудряшовский | | Предпроектные работы | 800 000 | | 0 | 0 | | 800 новых школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | Образование | 2024 | Ярковский сельсовет, с.Ярково | | Предпроектные работы | 200 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 200 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый | Образование | 2024 | Станционный сельсовет, п.Садовый | | Предпроектные работы | 520 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 520 |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121 | Образование | 2024 | Березовский сельсовет, п.Железнодорожный | | Предпроектные работы | 6 000 | | 0 | 0 | | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ  № 18» | Образование | 2024 | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Гусиный Брод | | Предпроектные работы | 12 000 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере образования. |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 250 мест п. Приобский | Образование | 2025 | Кудряшовский сельсовет, п.Приобский | | Предпроектные работы | 250 000 | | 0 | 0 | | 250 новых школьных мест. |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84 | Образование | 2024 | Боровской сельсовет, с.Боровое | | Предпроектные работы | 46 500 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы | Образование | 2025 | Ярковский сельсовет, с.Новошилово | | Предпроектные работы | 22 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 220 |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161 | Образование | 2025 | Барышевский сельсовет, ст.Издревая | | Предпроектные работы | 27 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 270 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45 | Образование | 2024 | Мочищенский сельсовет, д.п.Мочище | | Предпроектные работы | 320 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 320 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12 | Образование | 2024 | Березовский сельсовет, п.Березовка | | Предпроектные работы | 320 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 320 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4 | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Алексеевка | | Предпроектные работы | 88 000 | | 0 | 0 | | Строительство школы на 88 мест |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123,  п.Мичуринский, | Образование | 2024 | Мичуринский сельсовет, п.Мичуринский  ул.Снежная, 4а | | Предпроектные работы | 52 000 | | 0 | 0 | | Увеличение мощности здания школы на 520 |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39 | Образование | 2024 | Плотниковский сельсовет, с. Жеребцово | | Предпроектные работы. | 8 100 | | 0 | 0 | | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| АО "Сибирские строительные системы" | Строительство жилых домов «Финский квартал» | Жилищное строительство | 2022 | Кудряшовский сельсовет,  п. Приобский | | Проектные работы | 860 000 | | 0 | 0 | | Увеличение жилого фон-да. Решение жилищных вопросов |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | п.Железнодорожный Березовский сельсовет | | проект | 2 500 | | 0 | 0 | | дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | п.Мичуринский Мичуринского сельсовет | | проект | 2 500 | | 0 | 0 | | дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | с.Плотниково Плотниковский сельсовет | | проект | 2 500 | | 0 | 0 | | дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | с.Сосновка,  Кубовинского сельсовета | | проект | 400 | | 0 | 0 | | дополни-тельные воз-можности для занятия спортом |
| Админи-страция Новоси-бирского района | Строительство лыжной базы | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | р.п. Краснообск | | Проектные | 12 000 | | 0 | 0 | | Дополнительные возможности для занятия спортом, укрепление здоровья |
| Администрация Кубовинского сельсовета | Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт зрительного зала ДК п. Сосновка (МКУ СКО «Вместе») | Культура | 2018-2021 | Кубовинский сельсовет, пос. Сосновка, ул. Линейная,14 | | Предпро-ектные ра-боты | 1 263 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Капитальный ремонт сооружений и сетей водоснабжения с. Ленинское Морской сельсовет (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Морской с.с., с. Ленинское | | Стадия разработки ПСД | 4 800 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция системы водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно –модульной станции водоподготовки (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Боровской с.с. с. Боровое | | Стадия разработки ПСД | 500 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция системы водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно –модульной станции водоподготовки (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Боровской с.с. п. Прогресс | | Стадия разработки ПСД | 1 500 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Криводановский сельсовет с. Криводановка | | Стадия разработки ПСД | 3 400 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета | Строительство сетей водоснабжения (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Криводановский сельсовет с. Марусино | | Стадия разработки ПСД | 3 000 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Строительство скважины № 2 с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр | | Стадия разработки ПСД | 500 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовин-ского сельсовета Новосибирского района | Строительство водозаборной скважины с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Кубовинский сельсовет, п. Зеленый Мыс | | Стадия разработки ПСД | 350 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Строительство канализационно – очистных сооружений (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр | | Стадия разработки ПСД | 1 579 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция водопровода (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 | Кудряшовский с.с., д.п. Кудряшовский | | Стадия разработки ПСД | 10 600 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Новолуговое Новолуговской сельсовет (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 | Новолуговской с.с., с. Новолуговое | | Стадия разработки ПСД | 2 000 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 | Раздольненский  сельсовет | | Стадия разработки ПСД | 450 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Станционного сель-совета Новосибирского района | Установка модульной станции водоподготовки | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 | Станционный сельсовет, ст. Мочище | | Стадия разработки ПСД | 5 474 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция очистных сооружений в п. Ложок | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Барышевский сельсовет  п. Ложок | | Стадия разработки ПСД | 21 053 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района | Комплекс работ по оптимизации схемы теплоснабжения с.Криводановка | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2025 | Криводановский сельсовет,  с. Криводановка | | Стадия разработки ПСД | 250 000 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов микрорайонов Армейский, Летный | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Мочищенский сельсовет | | Стадия разработки ПСД | 35 000 | | 0 | 0 | | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района | Газопровод высокого давления для газоснабжения. Газопровод высокого давления II категории (СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021-2022 | Березовский с.с., с.Березовка | | Стадия разработки ПСД | 25 000 | | 0 | 0 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района | Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления для газификации (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Новолуговской с.с., д.Издревая | | Стадия разработки ПСД | 4 000 | | 0 | 0 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района | Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Барышевский с/с, с. Барышево | | Стадия разработки ПСД | 3 000 | | 0 | 0 | | Предостав  ление качественных услуг в сфере ЖКХ |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Реконструкция незавершенного строительного объекта под физкультурно-оздоровительный комплекс с сухими залами в р.п.Краснообск | Нет инвестора | Поиск, привлечение нового инвестора |
| Тепловые сети (реконструкция) Ярковский сельсовет с. Ярково, с. Новошилово | Срок действия ПСД истек,  отсутствие финансирования | Корректировка ПСД, направление заявки на выделение финансирования из регионального фонда модернизации ЖКХ |
| Наружные сети водоснабжения (реконструкция) Новосибирский р-н, с.с. Плотниковский, с. Плотниково | Отсутствие финансирования | Направление заявки на выделение финансирования из регионального фонда модернизации ЖКХ |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Тулинский | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 28.12.2017 |  | ООО »Финсовет» | 28.12.2017 | 5 |  | 2000 | 2000 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Верх-Тула | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 28.12.2017 |  | ООО «Техногаз-Сервис» | 28.12.2017 | 5 |  | 1500 | 1500 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Красный Восток | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 22.10.2018 |  | ООО «Техногаз-Сервис» | 22.10.2018 | 5 |  | 500 | 500 | нет | 0 | нет | нет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система тепло,водо-снабжения п. Крупской | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | планируемый | Открытый конкурс | не подписан | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| 1 | АНО "Спортивная Сибирь" | 02.07.2020 | Приобретение земельного участка в аренду в п.Ключи для размещения горнолыжного комплекса | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка, распорядителем является ДИиЗО НСО | Даны устные разъяснения о порядке предоставления земельного участка | 08.10.2020 заинтересованное лицо обратилось с заявлением в ДИЗО НСО |
| 2 | ООО "Дор-Хан Новосибирск" | 27.03.2020 | Приобретение земельного участка для производственной деятельности | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка, распорядителем является ДИиЗО НСО | Даны устные разъяснения о порядке предоставления земельного участка | Проведены работы по снятию регистрационной записи о наличии обременений на земельный участок и изменению вида разрешенного использования. В настоящее время проводятся работы по сбору необходимой документации для аукциона |
| 3 | СК «Арка» | Август 2020 | Строительство спортивного объекта в д.п. Кудряшовский | Даны устные разъяснения | Даны устные разъяснения, проведены совещания | Ведутся работы, необходимые для предоставления земельного участка для строительства планируемого объекта. Земельным участком распоряжается ДИЗО НСО |
| 4 | СК «Арка» | Август 2020 | Строительство спортивного объекта в с. Криводановка (бассейн) | Даны устные разъяснения | Даны устные разъяснения, проведены совещания | Ведутся работы по подготовке необходимой документации |
| 5 | НРОО КСЕ "Рекорд" | 23.03.2020 | Размещение лыжной базы в Верх-Тулинском сельсовете | Даны письменные разъяснения | Даны устные разъяснения | Составлен план мероприятий по подготовке предоставления земельного участка к торгам. Ведутся работы по подготовке земельного участка к торгам на право заключения договора аренды земельного участка. |
| 6 | ООО «Промресурс» | 19.02.2020 | Приобретение земельного участка в п.Двуречье для размещения промышленной базы и складских площадок | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка | Даны устные разъяснения о порядке предоставления земельного участка | Земельным участков 54:19:164801:685 распоряжается  ДИиЗО. |
| 7 | ИП Яроцкий А.В | 05.10.2020 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 54:19:165001:687 для рыбоводства | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка в рамках проведения аукциона | Проведены разъяснительные работы в рамках личного приема, разработан план мероприятий по организации аукциона | Проведено полевое обследование земельного участка, получены технические условия, вопрос возможности реализации земельного участка на аукционе рассмотрен на заседании комиссии по вопросам земельных отношений Новосибироского района Новосибирской области, принято решение о проведении аукциона после получения необходимой документации |
| 8 | Каньков Д.А. | 13.10.2020 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 54:19:022201:1228 для сельскохозяйственного использования | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка в рамках проведения аукциона | Даны устные разъяснения | Ведутся работы по прекращению права собственности Новосибирского района, после завершения которых распорядителем будет ДИиЗО |
| 9 | АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | 16.10.2020 | Строительство предприятия по  производству артемизина и артемизиновой кислоты в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:160 (Барышевский сельсовет) | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка с указанием требований соблюдения санитарных норм, предъявляемых к предприятиям по производству лекарственных препаратов | Даны устные разъяснения, организованы встречи и совещания. | Предложены альтернативные варианты размещения предприятия в соответствии с заявленной целью. |
| 10 | ООО УК «А класс капитал» | 11.11.2020 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:658 для строительства индустриальных комплексов | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка в рамках проведения аукциона | Даны устные разъяснения, организованы встречи и совещания. | Проведено полевое обследование земельного участка, получены технические условия, принято постановление об отмене права постоянного (бессрочного) пользования МКУ "УК ЕЗ ЖКХС" |
| 11 | ООО «БауАртЭстетика» | 16.11.2020 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:7608 для строительства индивидуальных жилых домов | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка | Даны устные разъяснения |  |
| 12 | УК "Краснообск" ООО | 03.12.2020 | Приобретение земельного участка для строительства  гаража путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:19:180109:12482 на территории р.п.Краснообск | Принято решение об отказе утверждения схемы расположения земельного участка, так как образование земельного участка для его продажи в границах населенного пункта возможно только по инициативе органа местного самоуправления | Даны устные разъяснения, вопрос возможности реализации земельного участка на аукционе рассмотрен на заседании комиссии по вопросам земельных отношений Новосибироского района Новосибирской области | Ведутся работы по образованию земельного участка для целей организации аукциона |
| 13 | Каньков Д.А. | 07.12.2020 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 54:19:022201:1234 для сельскохозяйственного использования | Даны письменные разъяснения о порядке предоставления земельного участка в рамках проведения аукциона | Даны устные разъяснения | Ведутся работы по прекращению права собственности Новосибирского района, после завершения которых распорядителем будет ДИиЗО |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(9 месяцев 2020 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | **Инвестиционная политика** |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <http://nsr.nso.ru/page/664> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **181** |
| Темы сообщений / публикаций | Отчет инвестиционного уполномоченного за 2019 год. Инвестиционный паспорт за 2019 год. Инвестиционное послание Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год. План работы инвестиционного уполномоченного Новосибирского района на 2020 год. Живой формат общения. Развитие села в приоритете. Открытый диалог. Работа на территории не прекращается. Выездные дни: первые итоги. Согласие как основа движения. На разных полюсах. Об итогах, планах и консолидации. На пороге больших перемен. Распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 27.02.2020 г. № 55-ра «О назначении инвестиционного уполномоченного от Новосибирского района Новосибирской области». Эффективная стратегия. Работаем одной командой. Отчет о ходе реализации муниципальной программы малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы» на 01 января 2020 г. Конструктивное взаимодействие. Интервью главы Новосибирского района Андрея Михайлова. Коммунальные задачи. На стороне жителей. Индустриальная перспектива. Нацпроекты в действии. Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 524-па». Глава района А.Г. Михайлов посетил Кудряшовский мясокомбинат и компанию «ДорХан 21 век-Новосибирск». Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов посетил АО «Левобережный песчаный карьер» и ООО «Хенкель Баутехник». Задачи поставлены. Глава Новосибирского района А.Г. Михайлов посетил ООО «Бергауф Марусино». Встреча главы Новосибирского района А.Г.Михайлова с руководителями научно-исследовательских институтов в р.п. Краснообск. Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области. Постановление администрации от 27.03.2020 г. № 342-па Новосибирского района Новосибирской области «О создании Совета директоров при Главе Новосибирского района Новосибирской области». Отчет инвестиционного уполномоченного за I кв. 2020 год. Всё идёт по плану. В поисках инвестиционных возможностей. Глава Новосибирского района провел совещание – видеоконференцию. Делегация администрации Новосибирского района посетила «Промышленно-логистический парк Восточный». Глава Новосибирского района Михайлов А.Г. провёл выездное мероприятие в посёлке Садовый Станционного сельсовета. Выездное мероприятие районного штаба в д.п. Кудряшовский. Для работы на результат нужна стабильность. Ориентируясь на лидеров. Селекторное совещание у Главы администрации Новосибирского района - события прошедшей недели и планы на предстоящую. Индивидуальная работа с инвестором – ключ к успеху. На территории Раздольненского и Плотниковского сельсоветов Новосибирского района выявлены наиболее инвестиционно-привлекательные земельные участки. Индивидуальная работа с инвестором – ключ к успеху. Чистая вода – в каждый дом. Новая школа откроется в Краснообске в рамках нацпроекта к началу следующего учебного года. Развитию бизнеса поможет партнерство с государством. Развиваем спорт. Конкуренция развитию не помеха. Наше село в наших руках. Такой необходимый ФАП. Развитие овощеводства в Сибири – социальная миссия ООО АТФ «Агрос». Наводим мосты. Видеоселекторное совещание у Главы Новосибирского района. Бизнес обязательно вылечат. Улучшая качество жизни. Перспективы Ярково. Главное – объединиться. Первый заместитель главы Новосибирского района Татьяна Николаевна Сергеева посетила ООО «Первая Крупяная Компания». Выездное совещание в Мичуринском сельсовете. Есть проблемы – есть решения. Рабочая поездка и совещание в Мочищенском сельсовете. Единой командой. В поисках нестандартных решенеий. Просторы для комфортной жизни. Городское преображение села. Совещание по вопросам социально-экономического развития Берёзовского сельсовета. Плотниковский сельсовет – рабочие вопросы и их решения. Рабочая поездка Главы Новосибирского района и совещание в Кудряшовском сельсовете. Администрацией Новосибирского района определены 10 наиболее инвестиционно-привлекательных земельных участков на территории Плотниковского сельсовета. Губернатор Андрей Травников открыл единственную за Уралом линию по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке. Эволюционные технологии в действии. «Берег» самоуправления. Точки образовательного роста. С погружением в детали. На кону – инвестиционная карта. От обсуждений - к решениям. Меньше говорить больше делать. Новая линия – новые перспективы. Видео – селекторное совещание у Главы Новосибирского района. Стремительное развитие. О бизнесе малом – замолвите слово. Отдаленный уголок, но не медвежий угол. Бархатный сезон ещё впереди. Рабочая поездка и совещание в Толмачёвском сельсовете. Работа на перспективу. Сегодня – одобрение, завтра – поддержка. Горячая точка на карте района. Городской комфорт для села – мечта или реальность? Актуальность инвестиций очевидна. Доклад Главы района об антимонопольном комплаенсе. Публичные консультации по экспертизе постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2018 г. № 1422-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по организации водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирского района Новосибирской области». Работаем по плану. Бассейн на въезде в село. Стратегически важная дорога. Большие возможности ля маленьких аграриев. Огурцы выращиваем без китайцев. Кладовая овощей. Дорожная артерия без дыр и ям. Острый земельный вопрос. С участием жителей. О новой школе и новых ФАПах. Новый детский сад построили в Криводановке. Расцветай, Тулинский! Мост растёт, газ идёт, дорога строится. Надеемся успеть к осени. На пять с плюсом. Воплощая идеи в жизнь. Внимание: конкурс! До осени должны успеть. Капремонт спустя 58 лет. Новый двор в Раздольном - пример для всего района. Цена выполненных обещаний – ставка на результат. Краснообск развивается. Первые шаги к новой школе. Здесь будет школа-сад. Почта вернулась в село. Жеребцово подтянем. Ремонт важных объектов и новые проекты. Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. В школах и детских садах Новосибирского района открываются новые ясельные группы для детей до трех лет. В Новосибирском промыщленно – логистическом парке в ноябре откроется больщой терминал хранения продукции «фреш». Строили мы. Строили и наконец построили. Не просто снеки. Ради будущих рекордов. Логистические перспективы. Особая помощь детям. Новый ФАП в Каменском сельсовете. Администрацией Новосибирского района Новосибирской области выдано разрешение на строительство средней общеобразовательной школы в п. Восход Каменского сельсовета. Отчет инвестиционного уполномоченного за 9 месяцев 2020 год. Протоколы заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области. Рабочая поездка главы Новосибирского района в посёлок Мичуринский Мичуринского сельсовета и посёлок Двуречье Барышевского сельсовета. Техническая готовность-ещё не всё. Ярмарка: на людей посмотреть, себя показать. План общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2021 год. План инвестиционного уполномоченного на 2021 год. Город детства обретает очертания. Новые открытия, технологии, инвестиции. Лидеры позиций не сдают. Начинаем поэтапно. В авангарде логистики. Возвращение хорошей традиции. Новый ФАП – новые возможности. Точки двойного роста. Начало конкретной работы. Лидеры рынка в своем сегменте. Как решить «нерешаемые проблемы». В район за опытом. Рабочая поездка главы Новосибирского района в Мочищенский сельсовет. Глава Новосибирского района посетил станцию Иня - Восточная Станционного сельсовета. Видео селекторное совещание у главы Новосибирского района. Социально ориентированный бизнес. Большой подарок для самых маленьких. Преображение на 180 градусов. На Кубовой хорошая погода. Стабильные, динамично развивающиеся. Торжественное открытие нового объекта благоустройства в Верх-Туле. «Белая дача» на вырост. Масштабные перспективы. До сих пор говорят спасибо. «Ребятишкам здесь раздолье, есть корабль в чистом поле». На спортивной волне. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов провёл выездное совещание «О ходе работ по строительству объектов дошкольного образования». Моя дорога в школу. Два детских сада- две разных судьбы. Долгожданный ЛДС. Спортивный комплекс откроется в Краснообске. Для «Рекорда» нужны условия. Видео селекторное совещание у главы Новосибирского района. Школа за миллиард. В ожидании ФАПа. Растёт на глазах. Прощайте дрова, уголь и сажа. Важна поддержка жителей. Где построят ФАПы? «На месте мы стоять не готовы». Мы снова первые! Технология успеха. Мечты и планы. На каждого ученика - по 20 квадратных метров. На первой позиции. «Мы - только за развитие». Возрождение традиции. Голландские розы – наши, сибирские. Итоги 2020 года подводит первый заместитель главы Новосибирского района Татьяна Сергеева. Три презентации. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **Да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **2** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **34** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | **Выездные дни Главы** |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **29** |
| Темы публикации |  |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы**

**по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| 1 | Распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области «О назначении инвестиционного уполномоченного от Новосибирского района Новосибирской области». | № 55 - ра  от 27.02.2020 г. | Назначен инвестиционный уполномоченный Сергеева Т.Н. |
| 2 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденный постановлением администра-ции Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 524-па». | № 248 - па  от 04.03.2020 г. | Внесены изменения в состав общественного совета. |
| 3 | Постановление администрации от 27.03.2020 г. № 342-па Новосибирского района Новосибирской области «О создании Совета директоров при Главе Новосибирского района Новосибирской области». | № 342 - па  от 27.03.2020 г. | Создан Совет директоров при Главе Новосибирского района Новосибирской области. |
| 4 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденный постановлением администра-ции Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 524-па». | № 958 - па  от 30.06.2020 г. | Внесены изменения в состав общественного совета. |
| 5 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Новосибирского района Новосибирской области» | № 882-па от 23.06.2020 г. | Утверждены ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации |
| Е | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации  Новосибирского района Новосибирской области  от 27.12.2019 г. № 1722-па «Об утверждении Плана проведения  экспертизы действующих муниципальных нормативных  правовых актов Новосибирского района Новосибирской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности, на первое полугодие 2020 года» | № 578-па от 19.05.2020 г. | Внесены изменения в план проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов |
| 7 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты  всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по легализации объектов налогообложения и сокращению недоимки» | № 1028-па  от 16.07.2020 г. | Утвержден Порядок о Межведомственной комиссии по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по легализации объектов налогообложения и сокращению недоимки |
| 8 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О создании Межведомственной комиссии по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,  а также по легализации объектов налогообложения и сокращению недоимки» | № 1027-па  от 16.07.2020 г. | Создана Межведомственная комиссия по мобилизации поступлений денежных средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,  а также по легализации объектов налогообложения и сокращению недоимки |
| 9 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Приложение к постановлению  администрации Новосибирского района Новосибирской области  от 27.12.2019 г. № 1722-па «Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов  Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год» | № 1225-па  от 14.08.2020 г. | Внесены изменения в План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2020 год. |
| 10 | О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района  Новосибирской области на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па | № 1211-па  от 12.08.2020 г. | Внесены изменения в Порядок оказания финансовой поддержки |
| 11 | О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района  Новосибирской области на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па | № 1639-па  от 11.11.2020 г. | Внесены изменения в бюджет  программы |