ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

 от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Новосибирского района Новосибирской области**

 **2021 ГОД**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года**  | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые**  |
| ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Новосибирский  | Новосибирский терминал-развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год | Промышленное производство | 2020-2026 | Станционный с/с, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2 | Реализуется | 1 632 800 | 140 460 | 511 901  | 63 |
| ООО «КДВ Новосибирск» | Строительство линии для производства пиццы | Промышленное производство | 2021-2022 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Промышленная, д.22 | Реализуется | 780 000 | 151 024 | 151 024 | 20 |
| ООО «ИЭК НСК» | Производственно-логистический комплекс Новосибирск ГК IEK | Промышленное производство | 2018-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 593 500 | 78 400 | 577 800 | 200 |
| ПЛП «Восточный» | Создание и развитие промышленно-логистического парка «Восточный» | Промышленность-логистика | 2018-2022 | Станционный сельсовет Новосибирского района, вблизи "Пашинской" развязки федеральной автомобильной дороги (Р-255) М-53 "Северный обход города Новосибирска"  | Реализуется | 920 000 | 122 460 | 229 512 | 64 |
| ООО «ПепсиКоХолдингс»  | Завод по производству соленых закусок | Промыш-ленность  | 2019-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 11 508 100 | 7 023 000 | 8 007 000 | 600 |
| ООО «Алютех-Сибирь» | Строительство производственно-логистического комплекса | Промыш-ленное производство | 2019-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 1 696 000 | 493 000 | 493 000 | 436 |
| АО "Новосибирский КБК" | Завод по производству бумаги  | Промышленное производство | 2017-2022 | с.с. Кубовинский, с. Красный Яр, 29 к.1 | Реализуется  | 1 332 024 | 147 611 | 955 411 | 257 |
| ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций | Промышленное производство | 2020-2023  | Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона | Реализуется | 650 000 | 128 569 | 548 378 | 20  |
| ООО «ДорХан – Новосибирск» | Производственные линии по производству металлоконструкций для полнокомплектных зданий | Промышленное производство | 2021-2022  | Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона | Реализуется | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 20  |
| ООО «Арнег»  | Реконструкция завода с пристройкой цеха  | Промышленное производство | 2020-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 450 000 | 37 000 | 357 000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская» | Строительство цеха по производству органических удобрений | АПК | 2021-2022 | Барышевский сельсовет,с. Барышево | Реализуется | 243 671 | 146 764 | 146 764 | Создание новых рабочих мест, обеспечение рынка региона удобрением |
| ЗАО птицефабрика «Ново-Барышевская» | Строительство птичника для содержания племенного молодняка  | АПК | 2020-2021 | Барышевский сельсовет,с. Барышево | Реализован | 60 194 | 2 742  | 60 194 | Улучшение условий труда |
| ЗАО СхП «Ярковское» | Реконструкция картофелехранилища | АПК | 2020-2021 | Ярковский сельсовет,с. Ярково | Реализован  | 5 000 | 3 000 | 5 000 | Улучшение условий труда |
| ООО ТК «Обской» | Строительство теплицы общей площадью 6,0 га, 6,4 тыс тн/год | АПК | 2017-2021 | Толмачёвский сельсовет, с. Толмачёво, ул. Советская,142 | Реализован | 1 237 500 | 504 000 | 1 514 000 | 102 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Строительство пункта по приемке, первичной и последующей (пром) переработке с/х животных | АПК | 2017-2021  | Криводановский с/с, с. Криводановка, Промышленная, 19 | Реализован | 804 243 | 22 444 | 796 982 | 160 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкция цеха по утилизации отходов | АПК | 2018-2022 | Криводановский с/с, с. Криводановка, Промышленная, 19 | Реализуется | 41 254 | 6 562 | 28 617 | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Строительство пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции | АПК | 2020-2022 | Криводановский с/с, с. Криводановка, Промышленная, 19 | Реализуется | 714 244 | 278 629 | 338 759 | 18 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкцияживотноводческого комплекса №1 (здание опороса 2-4)  | АПК | 2021  | Криводановский с/с, с. Криводановка,  | Реализован | 68 500 | 7 654 | 67 499 | Увеличение объема реализации товарных свиней за счет улучшения сохранности на опоросе |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкция участков опоросаживотноводческого комплекса  | АПК | 2020-2022 | Криводановский селльсовет, (за чертой с. Криводановка) | Реализуется | 322 714 | 66 138 | 250 915 | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Строительство завода по производству комбикормов | АПК | 2020-2022 | Криводановский сельсовет, с. Криводановка | Реализуется | 382 200 | 133 979 | 136 280 | Увеличение объема реализации |
| АО «Кудряшовское» | Строительство комплекса по приемке и сушке зерна | АПК | 2020-2022 | Криводановский сельсовет, с. Криводановка | Реализуется | 201 774  | 93 210 | 93 210 | 22 рабочих места |
| АО «Кудряшовское» | Реконструкция сетей водоснабжения | АПК | 2020-2022 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка | Реализуется | 66 000 | 27 346 | 27 346 | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Газовая котельная | АПК | 2020-2022 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка | Реализуется | 65 000 | 42 806 | 42 893 | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Рампа на ком-плексе № 1 Криводановка | АПК | 2021-2021 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка | Реализован | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Улучшение условий труда |
| АО «Кудряшовское» | Модернизация 1-й очереди | АПК | 2021-2022 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка | Реализуется | 1 657 159 | 466 326 | 466 326 | Увеличения объема реализации |
| ГК ТолмачёвскоеАО «Толма-чевский молочный завод» | Строительство молокоперерабатывающего завода АО «Толмачевский молочный завод» | АПК | 2020-2023 | Толмачевский сельсовет,с. Красноглинное | Реализуется | 1 200 000 | 235 000 | 282 000 | Увеличение объема реализации |
| ТК «Новосибирский» | Реконструкция ТК | АПК | 2021-2022 | Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. Советская, д. 140 | Реализуется | 177 402 | 143 891 | 143 891 | Создание новых рабочих мест, обеспечение рынка региона свежим цветком. |
| ООО «Совхоз Морской»  | Переоборудование вентиляции в картофелехранилище № 1 | АПК | 2021 | Морской сельсовет, с. ЛенинскоеУл. 50 лет Октября 35 | Реализован | 1 500 | 1 421 | 1 421 | Улучшение условий труда |
| ООО «Совхоз Морской»  | Строительство зернохранилища | АПК | 2021  | Морской сельсовет, с. ЛенинскоеУл. 50 лет Октября 35 | Реализован | 6 000 | 7 022 | 7 022 | Улучшение условий труда |
| ПАО «Вымпелком» | Центр обработки данных  | Логистика - торговля | 2018-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 1 624 400 | 0 | 9 600 | 12 |
| ООО «Терминал 1» | Создание логистического комплекса | Логистика - торговля | 2018-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 146 300 | 3 100 | 33 300 | 10 |
| ООО «НТТ» | Строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» | Логистика-торговля | 2019-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 4 730 300 | 316 000 | 316 000 | 150 |
| ООО «ОЗОН» | Строительство логистического центра | Логистика-торговля | 2020-2021 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализован | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1000 |
| ООО «Проект Девелопмент» | Строительство логистического центра | Логистика-торговля | 2020-2021 | Станционный сельсовет, п. Садовый | Реализован | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 300 рабочих мест |
| АО «НПК «Катрен» | Строительство склада хранения медицинских препаратов | Логистика-торговля | 2021 | Мичуринскпй сельсовет, проезд Автомобилистов, 2 А | Реализован | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| ООО «Сириус» Официальный дилер грузовых автомобилей марки «VOLVO» | Создание, проектирование, строительство и эксплуатацию комплекса дорожного сервиса для большегрузных автомобилей и еврофур | Торговля | 2018-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 295 000 | 1 500 | 19 600 | 60 |
| ООО «Автоцентр Новосибирск»  | Создание центра большегрузной техники | Торговля | 2018-2022 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализуется | 45 000 | 51 400 | 51 400 | 12 |
| ООО «Евразия Сибирь» | Межрегиональный агропромышленный распределительный центр (МАРЦ) | Торговля | 2016-2022 | Верх-Тулинский сельсовет. | Реализуется | 8 000 000 | 4 000 | 699 978 | 181 |
| ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» | Оптово-распределительный центр сельскохозяйственной продукции 1 очередь | Торговля | 2017-2021 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Реализован1 очередь | 8 512 000 | 1 929 000  | 8 600 000 | 797 |
| ГК «Пригородный простор» | Фермерский рынок «Белая База» - 2 очередь | Торговля | 2021-2022 | Толмачевский с/с | Реализуется | 2 000 | 0 | 170 | 20 |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство школы в п. Восход | Образование | 2020-2022 | Каменский с/с, п. Восход | Реализуется | 1 626 200 | 714 541 | 728 409 | 1100 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы в р. п. с.Верх-Тула | Образование | 2020-2022 | Верх-Тулинскийс/с, с.Верх-Тула | Реализуется | 1 024 000 | 802 051 | 1 252 962 | 1100 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Марусино Новосибирского района» | Образование | 2019-2022  | Криводоновский с/с, с. Марусино, (кадастровый номер з/у: 54:19:020202:1587). | Реализуется | 176 316 | 98 | 145 408 | Строитель-ство детского сада на 120 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района, УКС НСО | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Толмачево  | Образование | 2021-2022 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | Реализуется | 357 000 | 0 | 100 000 | Строительство детского сада на 292 мест дошкольных |
| ООО фирма "Виакон Плюс" | Малоэтажное жилищное строительство  | жилищ-ное строи-тельство | 2017-2022 | Барышевский сельсовет, п. Ложок | Реализуется | 450 000 | 0 | 45 000 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов.  |
|  ЖСК "Сигма"  | Жилые дома на 66,6 га | жилищное строительство | 2016-2025 | Барышевский сельcовет, п. Каинская Заимка. | Реализуется | 1 970 000 | 0 | 985 000 | Увеличение жилого фонда.  |
| ОАО "АРЖС НСО" | Жилые дома на 68 га | жилищное строительство | 2016-2023 | Барышевский сельcовет, п. Ложок. | Реализуется  | 5 877 900 | 0 | 380 000 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов.  |
|  ООО "Базис- строй" | мкр. "Радужный" | жилищное строительство | 2013-2025 | Верх-тулинский сельсовет, с. Верх -Тула, микрорайон "Радужный"  | Реализуется | 955 900 | 0 | 590 000 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов  |
|  ООО фирма "Арго"  | мкр. "Олимпийской славы" на 17 га | жилищное строительство | 2015-2022 | Каменский сельcовет, с. Каменка, Строительство микрорайона "Олимпийской славы"  | Реализуется | 9 500 000 | 0 | 4 183 430 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов.  |
| ООО "Сибакадемстрой" | Жилые дома на 58 га | жилищное строительство | 2016-2027 | р. п. Краснообск  | Реализуется  | 5 500 000 | 0 | 3 300 000 | Увеличение жилого фонда..  |
| ООО "Дирекция заказчика" | малоэтажная жилая застройка | жилищное строительство | 2011-2022 |  р. п. Краснообск,  | Реализуется | 1 300 000 | 0 | 406 874 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов.  |
|  ООО "Новосибирский квартал"  | Квартал "Краснообский" на 17,9 га | жилищное строительство | 2014-2022 | ,р.п. Краснообск, Строительство квартала "Краснообский" | Реализуется  | 9 760 972 | 0 | 9 760 972 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "АКД"  | Строительство микрорайона "Бавария" | жилищное строительство | 2013-2022 | ,р.п. Краснообск, cтроительство микрорайона "Бавария" | Реализуется | 3 968 433 | 0 | 3 968 433 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Стройинвестпроект" | Жилые дома на 2 га | жилищное строительство | 2015-2022 | р.п. Краснообск,  | Реализуется  | 1 452 800 | 0 | 690 572 | Увеличение жилого фонда. |
| (ООО "Зеленый дом")  | Жилые дома на 55 га | жилищное строительство | 2017-2025 | Мичуринский сельсовет, п. Элитный, Березки | Реализуется  | 1 452 800 | 0 | 1 037 179 | Увеличение жилого фонда. |
| ООО "Жилищная инициатива" | Жилые дома на 50 га | жилищное строительство | 2015-2023 | Мичуринский сельcовет. | Реализуется | 8 000 000 | 2 073 931 | 7 317 730 | Увеличение жилого фонда. |
| ООО "Промтехцентр"  | Квартал "Элитный" на 5 га | жилищное строительство | 2015-2021 | Мичуринский сельcовет , п. Элитный, жилой квартал "Элитный". | Реализуется | 1 100 000 | 0 | 55 000 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Зеленый дом"  | Жилые дома на 174,73 га | жилищное строительство | 2015-2033 | Новолуговской сельсовет с.Новолуговое, п. Берёзки 2 | Реализуется | 6 543 870 | 493 602 | 2 307 327 | Увеличение жилого фонда. |
| ОАО "АРЖС НСО"  | Жилые дома на 42 га | жилищное строительство | 2016-2022 | Станционный сельcовет, п. Садовый. | Реализуется | 5 000 000 | 0 | 0 | Увеличение жилого фонда.  |
| ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 23 га | жилищное строительство | 2016-2022 | Станционный сельсовет, п.Садовый  | Реализуется | 3 500 000 | 0 | 0 | Увеличение жилого фонда. |
| ООО «Тихий центр» (ЗАО "Строитель") | Жилые дома на 13,8 га | жилищное строительство | 2017-2022 | Станционный сельсовет, п.Садовый  | Реализуется | 2 100 000 | 0 | 0 | Увеличение жилого фонда. |
|  ООО "Уютный"  | Малоэтажное жилищное строительство 9,9 га  | жилищное строительство | 2016-2022 | Мочищенский с/с, п. Озерный, ул. Центральная Аллея 54:19:112001:9449 | Реализуется | 2 736 248 | 269 454 | 627 244 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
|  ООО "Промгражданстрой-1"  | микрорайон "Пригородный простор 2.0" | жилищное строительство | 2018-2023 | Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, микрорайон "Пригородный простор | Реализуется | 4 060 040 | 946 335 | 2 268 317 | Увеличение жилого фонда.  |
| ЖСК "Академический"  | Малоэтажное жилищное строительство 30,4 га  | жилищное строительство | 2016-2022 | Мичуринский сельсовет  | Реализуется | 315 000 | 0 | 94 500 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных  |
| ООО "УК Малахит"  | Малоэтажное жилищное строительство на 5,5 га  | жилищное строительство | 2016-2025 | Станционный сельсовет, п. Садовый, ул.Затонского, участок №106  | Реализуется | 100 000 | 339018 | 832 355 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО "Энергомонтаж"  | Жилой район “Приозерный” на 4,1 га. | жилищное строительство  | 2016-2023 | Станционный сельсовет Жилой район «Приозерный». Квартал №1  | Реализуется | 4 708 400 | 1 261 325 | 3 170 678 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов. |
| ООО СЗ "Академ-Развитие» | Жилой район «Да Винче» | жилищное строительство | 2017-2025 | Барышевский сельсовет, п. Ложок  | Реализуется | 3 700 000 | 787 774 | 2 549 975 | Увеличение жилого фонда.  |
| ООО СЗ «КПД- Газстрой» | Жилой район «» | жилищное строительство | 2022-2024 | Станционный сельсовет п. Садовый | Реализуется | 1 597 000 | 0 | 0 | Увеличение жилого фонда.  |
| ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (жилищнон строительство) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2030 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Реализуется | 2 000 000 | 164 500 | 164 500 | Увеличение жилого фонда. Решение жилищных вопросов |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство детской туберкулезной больницы в п. Мочище | Здравоохранение | 2016-2023 | Мочищенский сельсовет, п. Мочище | Реализуется | 738 938 | 4 478,9 | 550 436 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство врачебной амбулатории в с. Верх -Тула | Здравоохранение | 2021-2022 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Реализуется | 517 393 | 395 251 | 395 251 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Красный Яр | Здравоохранение | 2021 | Станционный сельсовет, п. Красный Яр, 26 | Реализован | 8 389 | 8 389 | 8 389 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области |  Капитальный ремонт врачебной амбулатории (в т ч ПСД) Обская | Здравоохранение | 2022 | Криводановский с/с, с.Марусино, ул. Больничная, 10а | Реализуется | 15 364 | 975 | 975 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области |  Капитальный ремонт ФАП в п. Ленинский | Здравоохранение | 2022 | Станционный с, п. Ленинский, ул. Центральная, 52а | Реализуется | 5 850 | 679 | 679 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области |  Капитальный ремонт ФАП в п. Прогресс | Здравоохранение | 2022 | Боровской ельсовет,п.Прогресс, ул. Первых Коммунаров, 21-2 | Реализуется | 2 409 | 601 | 601 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Изготовление и экспертиза ПСД на капитальный ремонт здания отделения детской онкологии и гематологии | Здравоохранение | 2022 | Р.п. Краснообск, здание 99 | Реализуется | 10 000 | 532 | 532 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство врачебной амбулатории мощностью150 п/см(ГБУЗ НСО "ГКБ N 2") | Здравоохранение | 2023 | Каменский с, с Каменка | Реализуется | 136 990 | 153 | 153 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство врачебной амбулатории мощностью 50 п/см(ГБУЗ НСО "НКЦРБ") | Здравоохранение | 2022 | Верх Тулинскийий с, п Тулинский | Реализуется | 44 645 | 97 | 97 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство врачебной амбулатории мощностью 150 п/см(ГБУЗ НСО "НКРБ N 1") | Здравоохранение | 2022 | Новолуговской с, с. Новолуговое  | Реализуется | 136 991 | 143 | 143 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительств поликлинического отделения (ГБУЗ НСО "ГКБ N 2") 100 п/см в микрор. «Олимпийская слава» | Здравоохранение | 2022 | Каменский с, с Каменка | Реализуется | 99 227 | 4 260 | 4 260 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство поликлиники мощностью 300 п/см (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") | Здравоохранение | 2022 | Криводановский с, с.Криводановка | Реализуется | 450 000 | 8 548 | 8 548 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАП в п. Степной | Здравоохранение | 2022 | Кубовинский с, п Степной | Реализуется | 15 340 | 13 138 | 13 138 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАП в с. Красноглинное | Здравоохранение | 2021 | Толмачевский с.,с. Красноглинное | Реализован | 17 592 | 17 431 | 17 431 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в п. Витаминка, Станционного сельсовета | Здравоохранение | 2022 | в п. Витаминка, Станционного сельсовета | Проектные работы | 17 158 | 12 | 12 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в с. Ложок | Здравоохранение | 2022 |  с. Ложок, Барышевского сельсовета | Проектные работы | 45 000 | 24 | 24 | Предоставление качественных услуг.ё |
| Администрация р.п.Краснообск | Реконструкция незавершенного строительного объекта под физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и залом для игровых видов спорта  | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2012-2022 | р.п. Краснообск | Реализация приостановлена | 93 500 | 0 | 20 000 | Предоставление качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, 10 новых рабочих мест |
| Администрация Новосибирского района  | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка»  | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021  | п.Железнодорожный, Березовский сельсовет | Реализован | 2 124 | 2 124 | 2 124 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом  |
| Администрация Новосибирского района  | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка»  | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021  | с.Плотниково, Плотниковский сельсовет | Реализован | 1 739 | 1 739 | 1 739 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом  |
| Администрация Новосибирского района  | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка»  | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021  | п.Мичуринский, Мичуринский сельсовет | Реализован | 1 820 | 1 820 | 1 820 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района  | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО  | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021  |  с.Сосновка Кубовинского сельсовета | Реализован | 400 | 400 | 400 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом |
| ООО «Строительные технологии» | Строительство Аэротрубы и искуственной волны | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2020-2021 | Р.п. Краснообск | Реализован | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Предоставление качественных услуг  |
| Админист-рация Новоси-бирского района Новоси-бирской области | Строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса на териитории МБОУ – Криводановская СОШ № 22 | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Криводановский сельсовет | Реализован  | 439 | 439 | 439 | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Приобретение спортивного инвентаря | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Новосибирский район | Реализован | 863 | 863 | 863 | Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Внедрение и реализация Всероссий-ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Раздольненский сельсовет | Реализован  | 458 | 458 | 458 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке ГТО в п. Садовый | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Станционный сельсовет,п. Садовый | Реализован  | 500 | 500 | 500 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке ГТО в д.п. Мочище | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Мочищенский сельсовет,д.п. Мочище | Реализован | 500 | 500 | 500 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу "Стадион-площадка" ст. Мочище | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Станционный сельсовет,ст. Мочище | Реализован | 1 402 | 1 402 | 1 402 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке ГТО с. Криводановка (c. Марусино) | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Криводанов-ский сельсовет, (c. Марусино) | Реализован | 500 | 500 | 500 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке ГТО в п. Раздольный | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Раздольненский сельсовет | Реализован | 500 | 500 | 500 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Новолуговской сельсовет | Реализован | 428 | 428 | 428 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Администрацияр.п. Краснообск | Строительство и благоустройство "Хоккейного корта" в р.п. Краснообск | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021-2022  | р.п. Краснообск | Реализуется | 12 632 | 4 835 | 4 835 | Дополнительные возможности для занятия спортом |
| Население с. Пайвино в рамках участия в Конкурсе социально-значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры | Устройство спортивной площадки по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с. Пайвино | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Ярковский сельсовет, с. Пайвино | Реализован | 531 | 531 | 531 | Созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Министер-ство физической культуры и спорта НСО | Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в с. Барышево Барышевско-го сельсовета | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Барышевский сельсовет,с. Барышево | Реализован | 33 443 | 33 443 | 33 443 | Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Администрация Кудряшовского сельсовета | Приобретение спортивного инвентаря  | Социальная сфера (физкультура  | 2021  | Кудряшовский сельсовет | Реализован | 137 | 137 | 137 | Предоставление качественных услуг. |
| Администрация Морского сельсовета | Реконструкция МКУ «Ленинский Дом культуры»  | Культура | 2015-2023 | Морской с/с, с. Ленинское | Реализуется | 48 500 | 0 | 5 349 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт мягкой кровли ДК с.Криводановка (МАУ КДиСО с.Криводановка) | Культура | 2018-2021 | Криводановский сельсовет, с.Криводановка, ул.Садовая, 26в | Реализован | 5 046 | 2887 | 5 423 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Криводановского сельсовета | Капитальный ремонт бокового фасада с заменой витражей ДК с.Криводановка (МАУ КДиСО с.Криводановка) | Культура | 2018-2021 | Криводановский сельсовет, с.Криводановка, ул.Садовая, 26в | Реализован | 2 632 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Мичуринского сельсовета | Капитальный ремонт зрительного зала (ПСД) п.Мичуринский  | Культура | 2018-2022 | Мичуринский сельсовет, п Мичуринский.  | Реализуется | 5256 | 2 431 | 2 431 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Ярковского сельсовета | Разработка ПСД в части строительства ДК с.Ярково | Культу-ра | 2022 | Ярковский сельсовет,с.Ярково | Реализуется | 2 105 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере культуры |
| Администрация Морского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2022 | с.с. Морской, с. Ленинское | Реализуется | 17 000 | 0 | 4 448 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Ярковского сельсовета | Тепловые сети (реконструкция) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2022 | с.с. Ярковский, с. Новошилово | Реализуется | 40 000 | 2 300 | 5 652 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Станционного сельсовета Новосибирского района | Строительство объектов водоснабжения в п.Садовый | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Станционный сельсовет, п. Садовый | Реализуется | 147 292 | 38 000 | 158 000 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского районаНСО | Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения с.Барышево, п.Двуречье Барышевского сельсовета | Общественные услуги (ЖКХ) | 2018-2022 | Барышевский сельсовет с.Барышево, п.Двуречье  | Реализуется | 400 000 | 0 | 89 600 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета  | Строительство централизованной системы водоотведения с.Верх-Тула | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2025 | Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула | Реализуется | 10 000 | 0 | 4 465 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета  | Реконструкция газовой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр,  | Реализуется | 8 385 | 0 | 2999 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета  | Ремонт трубопроводов (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021-2022 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр,  | Реализуется | 7 335 | 0 | 299 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Ремонт теплотрассы (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021-2022 | Березовский сс, с. Березовка, п. Железнодорожный | Реализуется | 3 595 | 0 | 1200 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Березовский сс, с. Быково | Проектные работы | 6 945 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Мочищенский с.с д.п. Мочище |  Реализуется | 6 673 | 0 | 373 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Толмачевского сельсовета  | Газоснабжение жилых домов по. Газопровод высокого давления. ГРПШ  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Толмачевский с.с., с. Толмачёво ул. Снежная, Победы  | реализуется | 32 342 | 17 713 | 17 713 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Верх – Тулинского сельсовета  | Строительство газопровода низкого давления п.Крупской  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Верх – Тулинский с.с., п. Крупской | реализован | 11 160 | 0 | 10 192 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Ярковского сельсовета  | Реконструкция систем водоснабжения (ПСД, СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Ярковский сельсовет с. Ярково и с. Новошилово  | реализован | 5 772 | 2 800 | 3 824 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС) | Капитальный ремонт сооружений и сетей водоснабжения с. Ленинское Морской сельсовет (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2021 | Морской с.с., с. Ленинское | реализован | 4 800 | 4 800 | 4 800 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета  | Строительство сетей водоснабжения (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) |   2021 | Криводановский сельсовет с. Марусино | реализован | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция тепловых сетей от газовой котельной (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2022 | Раздольненскийсельсовет | реализуется | 450 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция системы водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно –модульной станции водоподготовки (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Боровской с.с., с.Боровое | Реализован | 500 | 500 | 500 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| ГК «Лидер Инвест Групп» | Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» (строительство коммунальной инфраструктуры) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2030 | Верх-Тулинский с/с, с.Верх-Тула | Реализуется | 12 600 000 | 72 500 | 842 400 | 44 |
| **Планируемые к реализации** |
| ООО «ДорХан – Новосибирск» | Строительство завода по производству минеральной ваты | Промышленное производство | 2022-2024  | Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона | Проектные работы | 800 000 | 0 | 0 | 50  |
| ООО «Сен – Гобен Строительная Продукция Рус» | Строительство завода по выпуску каменной ваты | Промышленное производство | 2022-2023  | Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона | Проектные работы | 4 000 000 | 0 | 0 | 120  |
| ООО «СИББИОТЕХ» | Производство артемизинина и артемизининовой кислоты | Промышленность | 2021-2024 | Мичуринскпй сельсовет | Проектные работы | 700 000 | 0 | 0 | н/д |
| ООО «Бренд менеджмент групп» | Производство спирта | Промышленность | 2021-2023 | Новолуговской сельсовет | Проектные работы | 350 000  | 0 | 0 | 80 |
| ООО «СДВМ» | Строительство общежития на территории ПЛП  | Промышленность | 2021-2022 | Толмачёвский сельсовет, о п 3307 | Проектные работы | 150 000  | 0 | 0 | 15 |
| ООО «ПФО Западная Сибирь» | Строительство логистического распределительного центра «Садовый» площадь 92 га | Логистика | 2021-2026 | Станционный сельсовет | Проектные работы | 12 010 793 | 0 | 0 | 2 500 |
| ООО УК «А класс капитал» | Строительство индустриального парка «PNK Парк Пашино» | Логистика | 2021-2025 | Станционный сельсовет | Проектные работы | 13 969 000 | 0 | 0 |  |
| ООО «Гамма Сервис» | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции | торговля | 2021-2023 | Толмачёвский сельсовет, о п 3307 | Проектные работы | 183 400 | 0 | 0 | 15 |
| АО «Толмачёвские продукты» | Строительство объектов глубокой переработки (продукции растениеводства, мяса, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов) | АПК | 2020-2022 | Толмачёвский сельсовет, д.Красноглинное | Проектные работы | 135 000 | 0 | 135 000 | 70 рабочих места |
| ООО Агрофирма «Семена Приобья» | Строительство селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав, мощностью 500 тонн | АПК | 2020-2022 | Толмачёвский сельсовет, д. Алексеевка | Проектные работы | 45 000 | 0 | 0 | 3 рабочих места |
| ИП Гласман Е.Н. | Разведение коз и молочное производство | АПК | 2021-2022 | Верх-Тулинский сельсовет, | Проектные работы | 15 000 | 0 | 0 | 5-10 рабочих мест |
| АО «Кудряшовское» | Модернизация сетей водостабжения Водозабор Криводановка | АПК | 2021-2022 | Криводановский сельсовет, (за чертой с. Криводановка | Запланирован | 17 000 | 0 | 0 | Улучшение условий труда |
| ПАО «Мегафон» | Центр обработки данных  | Логистика - торговля | 2021-2025 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Предпроект-ные работы | 2 105 600 | 0 | 0 | 6 |
| ООО «Гамма Сервис» | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной стаеции | Логистика - торговля | 2021-2023 | Толмачевский с/с, с. Толмачёво, о.п.3307 | Предпроект-ные работы | 183400 | 0 | 0 | 15 |
| ИП Просеков | Строительство магазина | Торговля | 2020-2021 | Каменский с/с | Предпроект-ные работы | 10 000 | 0 | 0 | 5 |
| ООО «Сибирь Экспоцентр» | Строительство спортивно-развлекательного центра со стрелковым комплексом | Торговля | 2020-2022 | Криводановский с/с, Станционная,104 | Предпроект-ные работы | 700 000 | 0 | 0 | 25 |
| ООО «Сибирь Экспоцентр» | Строительство здания торгового центра с офисными помещениями | Торговля | 2020-20223 | Криводановский с/с, Станционная,104 | Предпроект-ные работы | н/д | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг  |
| Администрация Новосибирского района | Школа, строительство | Образование | 2023 | Криводановский сельсовет, с.Марусино | Предпроектные работы | 600 000 | 0 | 0 | Строительство школы на 600 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Школа, строительство | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | Предпроектные работы | 600 000 | 0 | 0 | Строительство школы на 600 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МБОУ «Красноглинная школа № 7» | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет,  с. Красноглинное | Предпроектные работы | 250 500 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 100 мест |
| Администрация Новосибирского района | Строительство объекта «Здание детского сада-яслей в с. Красноглинное Новосибирского района | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Толмачево | Предпроектные работы | 125 500 | 0 | 0 | Строитель-ство детского сада на 120 мест дошкольных |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы под детский сад на 280 мест п. Восход  | Образование | 2025 | Каменский сельсовет, п.Восход | Предпроектные работы | 280 000 | 0 | 0 | Реконструкция здания школы под детский сад на 280 мест |
| Администраци Новосибирского р-на | Строительство нового корпуса школы в с.Криводановка | Образование | 2024 | Строительство школы в с.Криводановка | Предпроектные работы | 320 000 | 0 | 0 | Строительство нового корпуса школы на 320 школьных мест |
| Администрация Новосибирского района | Строительство пристройки к основному зданию школы | Образование | 2024 | с.Раздольное | Предпроектные работы | 250 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 250 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | Образование | 2024 | Плотниковский сельсовет, с.Плотниково | Предпроектные работы | 80 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 80 |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 800 мест | Образование | 2025 | Кудряшовский сельсовет, д.п.Кудряшовский | Предпроектные работы | 800 000 | 0 | 0 | 800 новых школьных мест |
|  Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы | Образование | 2024 | Ярковский сельсовет, с.Ярково | Предпроектные работы | 200 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 200 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы п.Садовый | Образование | 2024 | Станционный сельсовет, п.Садовый | Предпроектные работы | 250 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 520 |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт структурного подразделения СОШ № 121 | Образование | 2024 | Березовский сельсовет, п.Железнодорожный | Предпроектные работы | 6 000 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18» | Образование | 2024 | Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Гусиный Брод | Предпроектные работы | 12 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере образования.  |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 250 мест п. Приобский | Образование | 2025 | Кудряшовский сельсовет, п.Приобский | Предпроектные работы | 250 000 | 0 | 0 | 250 новых школьных мест.  |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция МБОУ Боровская СОШ № 84  | Образование | 2024 | Боровской сельсовет, с.Боровое | Предпроектные работы | 46 500 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг  |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы | Образование | 2025 | Ярковский сельсовет, с.Новошилово | Предпроектные работы | 22 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 220 |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция здания школы МКОУ ООШ № 161 | Образование | 2025 | Барышевский сельсовет, ст.Издревая | Предпроектные работы | 27 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 270 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Мочищенская СОШ № 45 | Образование | 2024 | Мочищенский сельсовет, д.п.Мочище | Предпроектные работы | 320 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 320 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию МКОУ Березовская СОШ № 12 | Образование | 2024 | Березовский сельсовет, п.Березовка | Предпроектные работы | 320 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 320 |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Алексеевская № 4  | Образование | 2024 | Толмачевский сельсовет, с.Алексеевка | Предпроектные работы | 88 000 | 0 | 0 | Строительство школы на 88 мест |
| Администрация Новосибирского района | Пристройка к основному зданию школы МКОУ Мичуринская СОШ № 123,п.Мичуринский,  | Образование | 2024 | Мичуринский сельсовет, п.Мичуринскийул.Снежная, 4а | Предпроектные работы | 250 000 | 0 | 0 | Увеличение мощности здания школы на 520 |
| Администрация Новосибирского района | Капитальный ремонт зданий МКОУ – ООШ № 39 | Образование | 2024 | Плотниковский сельсовет, с. Жеребцово | Предпроектные работы. | 8 100  | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | Образование | 2024 | Мичуринский сельсовет, п.Элитный, м/н Фламинго | Предпроектные работы. | 600 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | Образование | 2024 | Станционный сельсовет, с.Мочище | Предпроектные работы. | 600 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | Образование | 2024 | Толмачёвский сельсовет, с. Толмачёво | Предпроектные работы. | 600 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 550 мест | Образование | 2024 | Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое | Предпроектные работы. | 600 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Строительство школы на 1100 мест | Образование | 2024 | Р.п. Краснообск | Предпроектные работы. | 1 250 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция школы № 11  | Образование | 2024 | Ярковский с., с Шилово | Предпроектные работы. | 200 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция д сада Солнышко | Образование | 2024 | Верх-Тулинский с., с Верх-Тула | Предпроектные работы. | 186 000,0 | 0 | 0 | Повышение комфортности образовательного процесса в сфере образования |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в п. Двуречье, Барышевский сельсовета | Здравоохранение | 2023 |  п. Двуречье, Барышевский сельсовета | Проектные работы | 12 100 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в п. Зеленый мыс | Здравоохранение | 2023 | п. Зеленый мыс, Кубовинского сельсовета | Проектные работы | 15 300 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в п. Озерный, Мочищенского сельсовета | Здравоохранение | 2023 |  п. Озерный, Мочищенского сельсовета | Проектные работы | 20 181 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в п. Советский, Каменского сельсовета | Здравоохранение | 2022 |  п. Советский, Каменского сельсовета | Проектные работы | 11 636 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в с. Гусиный Брод, Раздольненского сельсовета | Здравоохранение | 2022 |  с. Гусиный Брод, Раздольненского сельсовета | Проектные работы | 15 860 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | ФАП в с. Быково, Березовского сельсовета | Здравоохранение | 2022 |  с. Быково, Березовского сельсовета | Проектные работы | 15 860 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский  | Здравоохранение | 2022 |  д.п. Кудряшовский, Кудряшовского сельсовета | Проектные работы | 120 178 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в п. Мичуринский | Здравоохранение | 2022 | п. Мичуринский, Мичуринского сельсовета | Проектные работы | 114 674 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 100 п/см в ст. Мочище,  | Здравоохранение | 2022 |  ст. Мочище, Станционного сельсовета | Проектные работы | 126 574 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в с. Садовый,  | Здравоохранение | 2023 | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в с. Садовый, Станционного сельсовета |  | 55 035 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Врачебная амбулатория мощностью 50 п/см в с. Тулинский | Здравоохранение | 2022 |  с. Тулинский, Верх-Тулинского сельсовета | Проектные работы | 50 642 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Поликлиника смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см  | Здравоохранение | 2024 |  р.п. Краснообск | Проектные работы | 1 086 016 |  0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | Участковая больница мощностью 200 п/см в с. Криводановка | Здравоохранение | 2022 |  с. Криводановка, Криводановского сельсовета | Проектные работы | 438 393 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |
| Админи-страция Новоси-бирского района | Строительство лыжной базы | Социальная сфера (физкультура и спорт) | 2021 | р.п. Краснообск | Реализация отменена | 12 000 | 0 | 0 | Дополнительные возможности для занятия спортом, укрепление здоровья |
| Админи-страция Новоси-бирского района | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18м)(АРКА) | Социальная сфера (физкультура спорт) | 2023 | Криводановский с/с.,с. Криводановка  | Проектные | 46 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг. |  | 1 820,05 | 1 820,05 | 1 820,05 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Админист-рация Новоси-бирского района Новоси-бирской области | Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу "Стадион-площадка" д.п. Мочище | Социальная сфера (физкуль-тура и спорт) | 2021  | Мочищенский сельсовет,д.п. Мочище | Реализация отменена | 2 405 | 0 | 0 | Дополнительные возможности для занятия спортом |  |  |  |  |  |
| Админист-рация Ярковского сельсовета | Строительство ДК с Ярково | Культура | 2023-2025 | Ярковский сельсовет, С. Ярково  | Проектные | 187 200 | 0 | 0 | Предоставление качественныхслуг. |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  Будут созданы дополнительные возможности для занятия спортом, развитие массового спорта, укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни |
| Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция системы водоснабжения. Строительство водозаборной скважины и строительство блочно –модульной станции водоподготовки (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Боровской с.с., п. Прогресс | Стадия разработки ПСД |  500 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) |   2022 | Криводановский сельсовет, с. Криводановка | Стадия разработки ПСД | 3 400 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района | Строительство скважины № 2 с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр | Стадия разработки ПСД | 1 500 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кубовин-ского сельсовета Новосибирского района | Строительство водозаборной скважины с водоочисткой (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2023 | Кубовинский сельсовет, п. Зеленый Мыс | Стадия разработки ПСД1 | 1 500 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района | Реконструкция водопровода (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Кудряшовский с.с., д.п. Кудряшовский | Стадия разработки ПСД | 2 500 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского района | Строительство сетей водоснабжения в восточной части с. Новолуговое Новолуговской сельсовет (ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Новолуговской с.с., с. Новолуговое | Стадия разработки ПСД | 2 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Станционного сель-совета Новосибирского района | Установка модульной станции водоподготовки  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Станционный сельсовет, ст. Мочище  | Стадия разработки ПСД | 5 474 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района | Реконструкция очистных сооружений в п. Ложок  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Барышевский сельсовет п. Ложок | Стадия разработки ПСД | 21 053 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Криводановского сельсовета  | Комплекс работ по оптимизации схемы теплоснабжения с.Криводановка | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2025 | Криводановский сельсовет, с. Криводановка | Стадия разработки ПСД | 250 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Мочищенского сельсовета  | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов микрорайонов Армейский, Летный | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2022 | Мочищенский сельсовет | Стадия разработки ПСД | 35 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района  | Газопровод высокого давления для газоснабжения. Газопровод высокого давления II категории (СМР) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021-2022 | Березовский с.с., с.Березовка  | Стадия разработки ПСД | 25 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новолуговского сельсовета  | Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления для газификации (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Новолуговской с.с., д.Издревая | Стадия разработки ПСД | 4 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |
| Администрация Новосибирского района  | Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) | Общественные услуги (ЖКХ) | 2022 | Барышевский с/с, с. Барышево | Стадия разработки ПСД | 3 000 | 0 | 0 | Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Тепловые сети (реконструкция) Ярковский сельсовет с. Ярково, с. Новошилово  | Срок действия ПСД истек, отсутствие финансирования | Корректировка ПСД, направление заявки на выделение финансирования из регионального фонда модернизации ЖКХ |
| Наружные сети водоснабжения (реконструкция) Новосибирский р-н, с.с. Плотниковский, с. Плотниково | Отсутствие финансирования | Направление заявки на выделение финансирования из регионального фонда модернизации ЖКХ |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта(тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников(юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Тулинский | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 28.12.2017 |  | ООО »Финсовет» | 28.12.2017 | 5 |  | 2000 | 2000 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Верх-Тула | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 28.12.2017 |  | ООО «Техногаз-Сервис» | 28.12.2017 | 5 |  | 1500 | 1500 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | Система теплоснабжения п.Красный Восток  | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | реализуемый | Открытый конкурс | подписан | 22.10.2018 |  | ООО «Техногаз-Сервис» | 22.10.2018 | 5 |  | 500 | 500 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Реконструкция объекта теплоснабжения в Толмачевском с/с | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о заключении концессионного соглашения | КС | реализуемый | Предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объекта незавершенного строительства | подписан | 24.03.2021 |  | ООО «Техногаз» | 31.12.2031 | 15 |  | 2000 | 2000 | нет | 0 | нет | нет |  |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Создание Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18м) | муниципальный | услуг | спорт | МЧП | Постановление о реализации проекта муниципально-частного партнерства в отношении создания Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18м) на предложенных инициатором условиях | МЧП | планируемый | Предложение о реализации проекта |  подписан | 07.08.21 | Администрация НР НСО | ООО «Спортдевелопмент» | 31.12.2023 | 3 | Спортзал 36х18м.Раздевалки. подсобные помещения | 48 000  | 2000 | да | 46 | нет | нет |  |

|  |
| --- |
| **Планируемые** |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  | Система тепло,водо-снабжения п. Крупской | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | планируемый | Открытый конкурс | не подписан | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  | Система тепло,водо-снабжения п. Крупской | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о проведении конкурса | КС | планируемый | Открытый конкурс | не подписан | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области | Реконструкция объекта теплоснабжения в Криводановском с/с | муниципальный | услуг | жкх | КС | Постановление о возможности заключения концессионного соглашения | КС | планируемый | Предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объекта незавершенного строительства | не подписан | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения  | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| 1 | ООО «Бренд менеджмент групп» | 26.01.2021 | Предоставление земельного участка для размещения спиртового завода | Торги проведены администрацией Новолуговского сельсовета, договор аренды ЗУ подписан и зарегистрирован. Инвестиции 350 млн. Штатная численность 80 чел. Срок ввода 2023 г. | Даны устные разъяснения |  |
| 2 | ООО «ДОРХАН-21 век – Новосибирск» | 11.01.2021 | Предоставление земельного участка с кадастровым номером 54:19:022201:508 для складских помещений | ДИЗО проведен аукцион и заключен договор аренды | Даны устные разъяснения |  |
| 3 | ИП Яроцкий А.В. | 11.01.2021 | Предоставление земельного участка для организации рыбного хозяйства | АНР 21.07.2021 проведен аукцион. Договор аренды заключен с Кистановым А.В. | Даны устныеразъяснения | Ведется подбор другой территории (рассматривается смежный земельный участок). Объем инвестиций 9 млн.руб. |
| 4 | ООО «Строительные технологии» | 11.01.2021 | Аэротруба и искусственная волна в р.п. Краснообск | Договор аренды заключен 26.03.2021 | Даны устные разъяснения |  |
| 5 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ - СИБИРЬ» | 12.01.2021 | Предоставлениеземельного участка с кадастровым номером 54:19:022301:2051 для выставочно-ярмарочнойДеятельности. | ДИиЗО пинято решение о проведении аукциона (приказ от 29.04.2021 № 1513).  | Даны устныеразъяснения | Пакет документов передан в ДИиЗО для организации аукциона. Проведение работ по организации аукциона приостановлено заявителем.  |
| 6 | ООО «Спецпром» | 15.02.2021 | Расширение производства по упаковке и расфасовке пищевых продуктов | Произведен выбор земельного участка для испрашиваемых целей | Даны устные разъяснения | С выбором территории инвестор не определился |
| 7 | ООО "Лукоморье" | 18.02.2021 | Для сельскохозяйственного использования | Сформирован земельный участокс кадастровым номером54:19:176401:1570 | Даны устныеразъяснения | АНР ведутся работы по подготовке к аукциону |
| 8 | АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» | 22.02.2021 | Производственная база. Корпус РПО | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:101001:607. ДИЗОПроведены кадастровые работы, принят приказ о проведении аукциона № 3065 от 12.08.2021. Ведутся работы по оценке начальной цены предмета аукциона. | Даны устные разъяснения |  |
| 9 | ООО «Каменские стеновые блоки» | 23.02.2021 | Размещение склада для хранения блоков | Инвестору предложен смежный с ним ЗУ (54:19:120101:860, п.Восход Каменского с/с). На сегодняшний день выдано разрешение на использование | Даны устные разъяснения |  |
| 10 | ООО «Вайлдберриз» | 10.03.2021 | Строительство логистического комплекса | Произведен выбор земельного участка для испрашиваемых целей | Даны устные разъяснения | Реализация приостановлена на уровне министерства |
| 11 | ООО «Сибирский гурман» | 11.03.2021 | Пищевое производство полуфабрикатов | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:060501:224 | Даны устные разъяснения | Для целей предоставления земельного участка вносятся изменения в градостроительные регламенты |
| 12 | ООО "Альтаир" | 12.03.2021 | Производство бетона | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 54:19:101101:789. ДИиЗО принято решение проведении аукциона | Даны устныеразъяснения | На территории участка выявлено наличие временных объектов (КПП, вагончик, контейнер, металлическая лестница). С заявителем проведена встреча, принято решение по освобождению земельного участка. |
| 13 | ИП Жаворонков | Март 2021 | Строительство пирса в рамках организации морских прогулок | АНР принято постановление от 17.08.2021 №1457-па о выдаче разрешения на использование части земельного участка с кадастровым номером 54:19:072602:55 | Даны устные разъяснения |  |
| 14 | АО "Зерно Сибири" | 29.03.2021 | Сельскохозяйственное использование | АНР проведены аукционы и заключены договора аренды ЗУ с к/н 54:19:033901:1307 (АО «Толмачевское»), 54:19:033901:1308 (ООО «Агросервис»), 54:19:062501:313 (ООО «Агросервис»). | Даны устные разъяснения |  |
| 15 | ООО УК «А класс капитал» | Апрель 2021 | Индустриальный парк «PNK Парк Пашино» | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:973, 54:19:112001:8163, 54:19:112001:658.  | Даны устные разъяснения | Принято распоряжение Губернатора НСО от 13.12.2021 г. №180-р рекомендовать: ДИиЗО предоставить земельный участок с к/н 54:19:112001:8163, администрации НР - земельные участки с к/н 54:19:112001:658 и 54:19:112001:973. Ведется работа по исполнению распоряжения |
| 16 | ООО «ПФО Западная Сибирь» | Апрель 2021 | Строительство логистического распределительного центра продовольственныхи непродовольственных товаров | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:1418 | Даны устные разъяснения | Обращение к губернатору о реализации масштабного инвестиционного. Разработан проект дорожной карты по реализации МИП |
| 17 | ООО «Озеро Пашенка»  | 09.04.2021 | Размещение оздоровительно-гостиничного комплекса | Выбран земельный участок с кадастровым номером 54:19:112001:5481 | Даны устные разъяснения | Получено разрешение на водопользование для целей рекреации. АНР ведутся работы по внесению изменений в ПЗЗ и ГП. |
| 18 | ИП Авдонин Е.Л. | 02.04.2021 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | ДИиЗО сформирован земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:3314. Ведутся работы к аукциону. | Даны устные разъяснения |  |
| 19 | AKAgroup «FishRegion» (Шутов А.) | 01.04.2021 | СельскохозяйственноеИспользование (производство рыбных продуктов) | АНР проведен аукцион и заключен договор аренды ЗУ с к/н 54:19:062303:602 | Даны устныеразъяснения |  |
| 20 | ИП Гласман Е.Н | 24.05.2021 | Разведение коз имолочное производство | АНР проведен аукцион и заключен договор аренды ЗУ с к/н 54:19:062501:3296. | Даны устныеразъяснения |  |
| 21 | АО «Ельцовское» | Май 2021 | Вертолетная площадка | Подготовлен переченьземельных участков, соответствующих критериям заявителя | Даны устныеразъяснения | Рассматривается возможность реализации проекта на з/у с к/н 54:19:112001:658 |
| 22 | ТипографияСити-пресс | Май 2021 | Изготовление картонной упаковки | Подготовлен переченьземельных участков, соответствующих критериям заявителя | Даны устныеразъяснения | С выбором территории инвестор не определился |
| 23 | КК «Свобода» | Май 2021 | Размещение конноспортивного комплекса | Подготовлен переченьземельных участков, соответствующих критериям заявителя | Даны устныеразъяснения | Обращение в ДИиЗО с заявлением об утверждении схемы расположения з/у площадью 28 га в Морском с/с, в р-не с.Ленинское |
| 24 | Балашенко О.А. | 09.06.2021 | Пчеловодство | ДИиЗО принято решение об утверждении схемы расположения ЗУ путем раздела 54:19:093502:744.  | Даны устныеразъяснения | Приказ выдан заявителю для проведения работ по постановке на ГКУ |
| 25 | Тресвятский В.А | 09.06.2021 | Автомойка | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:120101:2260.  | Даны устныеразъяснения | В рамках проведения работ по согласованию размещения объекта в границах охранной зоны от АО РЭС получен ответ о необходимости выноса объекта электросетевого хозяйства за пределы земельного участка. Информация предоставлена инвестору. |
| 26 | Камынин В.А | 25.06.2021 | Складские помещения (с/х переработка, техника, стройматериалы) | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:022201:1236 | Даны устныеразъяснения | ДИиЗО ведутся работы по изменению категории земель (из земель с/х назначения в земли промышленности) |
| 27 | Сидунов А.А | 23.06.2021 | Складские помещения (стройматериалы) | ДИиЗО принято решение о проведении аукциона (Приказ от 23.08.2021 г. № 3185).  | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по подготовке ЗУ к торгам. |
| 28 | Цимбал Д.С. | 17.06.2021 | Автомобильный сервис | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:120204:539 | Даны устныеразъяснения | Для целейпредоставленияземельного участканеобходимо внесение изменений вградостроительныерегламенты. Ведется подбор иной территории. |
| 29 | Ризванов Х.Х | 07.06.2021 | Объекты дорожногосервиса | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:034001:3038. ДИиЗО принято решение о проведении аукциона (Приказ от 06.08.2021 № 3013).  | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по подготовке ЗУ к торгам. |
| 30 | ООО "Сибпрофметалл"Григорян Д.О. | 07.06.2021 | Объекты производственного назначения | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:034001:3073. ДИиЗО принято решение о проведении аукциона (Приказ от 06.08.2021 № 3014).  | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по подготовке ЗУ к торгам. |
| 31 | ООО «Стандарт» | 22.06.2021 | Для сельскохозяйственного использования | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:034001:480.  | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по снятию обременения (аренды). |
| 32 | ИП Рыбников И.В. | 06.07.2021 | Объекты дорожного сервиса | Выбран земельный участокСмежный с земельным участком с кадастровым номером54:19:112001:13914 | Даны устныеразъяснения | Инвестору предоставлена информация. |
| 33 | ООО "Восток" | 07.07.2021 | Строительство складских помещений | ДИиЗО принято решение от 07.09.2021 №3350 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:112001:1510 | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по подготовке ЗУ к торгам. |
| 34 | АО "Толмачевские продукты" | 14.07.2021 | Обслуживание жилой застройки | Сформирован земельный участок с к/н 54:19:030201:2224 | Даны устныеразъяснения | Получено разрешение на УРВРИ, ведутся работы по подготовке к аукциону |
| 35 | ООО «ИР» | 29.07.2021 | Благоустройство территории: запланировано размещение площадок для занятия спортом, спортивных баз | Сформирован земельный участок площадью 198 962 кв.м.  | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по постановке на ГКН |
| 36 | ООО "Агроресурсы" | 26.08.2021 | Для размещения офисно-складского комплекса | Выбран земельный участокс кадастровым номером54:19:164801:946 | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по смене категории земельного участка. |
| 37 | Оглезнев А.И. | 10.09.2021 | объекты придорожного сервиса | Сформирован земельный участок с кадастровым номером 54:19:101001:1103. ДИиЗО заключен договор аренды. | Даны устныеразъяснения |  |
| 38 | ООО "ТехноФорум" | 21.09.2021 | Размещение подъездных путей и стоянки автотранспорта | Земельный участок с к/н 54:19:120101:2434, Каменский с/с, п.Восход | Даны устныеразъяснения | Территория общего пользования |
| 39 | Богданов Ю.В | 23.09.2021 | обслуживание автотрансорта | Рассматривается вопрос о возможности проведения аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:062302:30 | Даны устныеразъяснения | В границах ЗУ выявлено наличие ОКС, ведутся работы исправлению кадастровой ошибки |
| 40 | ООО «ДорХан-Новосибирск» | 22.09.2021 | Строительство завода по производству минеральной ваты | Выбраны земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:022201:122154:19:022201:122254:19:022201:123954:19:022201:73154:19:022201:1188. | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию. |
| 41 | ООО "Приобье" | 19.10.2021 | Сельскохозяйственное использование | Выбраны ЗУ в Барышевском с/с, находящиеся в собственности РФ | Даны устныеразъяснения |  |
| 42 | АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» | 21.10.2021 | Расширение территории завода по производству бумаги и гофроупаковки  | Земельный участок в Кубовинском сельсовете, п. Красный Яр (в районе ЗУ с к/н 54:19:101001:649) | Даны устныеразъяснения | Решается вопрос по конфигурации необходимого земельного участка (в границах испрашиваемой территории расположен гаражный кооператив и земли лесного фонда) |
| 43 | Лучник И.А. | 26.10.2021 | Размещение складов | Выбран земельный участок 54:19:101101:402, площадью 9998 кв.м. в Мочищенском с/с | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по смене ВРИ и подготовке к аукциону |
| 44 | Трифонов Р.В. | 29.10.2021 | Сельскохозяйственное использование | Земельный участок площадью 5 га в Верх-Тулинском с/с | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по формированию земельного участка |
| 45 | ООО "Диаком" | 19.11.2021 | Размещение логистического комплекса по сбору и первичной переработке вторсырья | Земельный участок с к/н 54:19:101001:29, площадью 278491 кв.м, МО Кубовинского сельсовета, в районе п.Ломовская дача | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию |
| 46 | АО "Зерно Сибири" | 12.11.2021 | Сельскохозяйственное использование | Земельные участки расположены в Ярковском с/с, находятся в собственности иных лиц | Даны устныеразъяснения |  |
| 47 | ООО "Диаком" | 15.11.2021 | Размещение пчеловодческого хозяйства | Земельный участок с к/н 54:19:093502:788, площадью 278491 кв.м, МО Кубовинского сельсовета, находящийся в собственности Кубовинского с/с Новосибирского р-на Новосибирской обл | Даны устныеразъяснения |  |
| 48 | Ковынев Р.И. | 18.11.2021 | Сельскохозяйственное использование | Обращение в АНР с заявлением об утверждении схемы расположения ЗУ | Даны устныеразъяснения | Сформирован земельный участок с к/н 54:19:164801:2526, площадью 7 га в Барышевском с/с, вопрос проведения аукциона вынесен на заседание комиссии |
| 49 | Попович П.А. | 25.11.2021 | Предпринимательство (размещение магазина) | Обращение в ДИиЗО с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 8893 кв.м в п.Ложок Барышевского с/с | Даны устныеразъяснения | Принят приказ об утверждении схемы расположения з/у, ведутся работы по подготовке к аукциону |
| 50 | Мегре Сергей Юрьевич КФХ | 25.11.2021 | Сельскохозяйственное использование | Обращение в АНР с заявлением об утверждении схемы расположения ЗУ площадью 13 га в Кубовинском с/с. Образование планируется путем раздела ЗУ с к/н 54:19:000000:4265 | Даны устныеразъяснения | Подготовлен отказ, схема не соответствует требованиям земельного законодательства |
| 51 | Сальников А.И. ИП КФХ | 29.11.2021 | Сельскохозяйственное использование | Обращение в ДИиЗО с заявлением об утверждении схем расположения земельных участков площадью 730000 кв.м и 590000 кв.м в Морском с/с | Даны устныеразъяснения | Подготовлен отказ, схемы не соответствуют требованиям земельного законодательства |
| 52 | ООО УК "Краснообск" | 29.11.2021 | Строительство гаража | Обращение в АНР с заявлением о проведении аукциона по ЗУ с к/н 54:19:180109:19436, 54:19:180109:12483 | Даны устныеразъяснения | Подготовлен отказ, ЗУ находятся в безвозмездном пользовании иного лица |
| 53 | ООО Файнтрейд | 29.11.2021 | Размещение базы отдыха и рыбоводческого хозяйства | Обращение в АНР с заявлением об утверждении схем расположения земельных участков площадью 143694 кв.м, (раздел 54:19:093601:256) и 303 448 кв.м (раздел 54:19:093502:542) в Кубовинском с/с | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по внесению изменений в представленные схемы |
| 54 | Токтамысов С.Ж. | 29.11.2021 | Сельскохозяйственное использование | Продление договора аренды в отношении ЗУ с к/н 54:19:062303:473 | Даны устныеразъяснения | Проведены работы по снятию ограничения, вопрос возможности организации аукциона вынесен на комиссию |
| 55 | КФХ Мегре Сергей Юрьевич | 02.12.2021 | Сельскохозяйственное использование | Обращение в ДИиЗО с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 78955 кв.м в Кубовинском с/с | Даны устныеразъяснения | Подготовлен отказ, схема не соответствуют требованиям земельного законодательства |
| 56 | Перков С.Д. | 08.12.2021 | Сельскохозяйственное использование | Земельный участок площадью 143683 кв.м, в Криводановском с/с (раздел 54:19:000000:4312) | Даны устныеразъяснения | Обращение в АНР |
| 57 | Борисюк Д.С. | 22.12.2021 | Строительство производственного здания для кабельного завода ООО «НКБЗ Кабель-Центр» | Обращение в ДИиЗО с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 5 га в Криводановском с/с | Даны устныеразъяснения | Ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(2021 год)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | **Инвестиционная политика** |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <http://nsr.nso.ru/page/664> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **161** |
| Темы сообщений / публикаций | Отчет инвестиционного уполномоченного за 2020 год. План работы Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе на 2021 год. Инвестиционный паспорт за 2020 год. Инвестиционное послание Главы администрации Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год. План работы инвестиционного уполномоченного Новосибирского района на 2021 год. Торжество завершенного дела. Долгожданное новоселье. Простор для новых идей. Главный критерий-надежность. Дела общественные. Порядка станет больше. Будем развиваться вместе. Перспективы Тулинского. На пороге важного решения. Социально-экономические итоги 2020 года: тематический выпуск. Инвестиционный климат. Промышленность. Строительство и дороги. Задачи на 2021 год. С акцентом на важность. Доска Почёта. Постановление «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на первое полугодие 2021 г. от 02.02.2021 № 155-па». Грани новой реальности. В ожидании первого звонка. Вклад в развитие. Заказ на результат. Малоэтажное строительство как перспектива развития. Уютный «Тёплый дом». Два гектара красоты. Село изменится до неузнаваемости. Интерактивная карта производителей продуктов питания Новосибирской области. Здесь будут летать люди. Плюс- газификация всего сельсовета. Средства попали в нужную точку. Ищете работу? Работа ищет вас. Первый в России – у нас. Продовольственный парк Сибири: от мешка до фуры. Спортзал уже готов. Востребованность- это польза для всех. Время открывать будущее. От первого лица. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирском районе. Стратегия социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года. С включением малого бизнеса. Сейчас и на перспективу. Медлить нельзя. Огранка для самородка. Перед стартом сложного сезона. Когда в посёлок пришел газ. Медпомошь в шаговой доступности. ФАП в Мичуринском строить можно. Участок под школу искали с помощью дрона. Простор для развития. Время думать о будущем. Судьбоносный выбор. Жизненно необходимый ФАП. Первый Совет АПК – ориентиры намечены. «Горкунов» расширяется. Что такое пелчирмук? В Верх-Туле началось строительство амбулатории. Главное - подготовить землю. Начнем с ремонта аптеки. Незавидная судьба бассейна. Каменка: в поисках перспективы. Как спасти 400 тысяч деревьев. Прежде чем построить, нужно сломать. В формате ускоренных дел. Что закрывает «морские дали». Рост почти по всем показателям. Климат инвесторов. Темпы ускорены. Препятствий для развития быть не должно. Логика завершения задуманного. Выиграть, отдавая. Мичуринский преображается. Не ошибиться в выборе. Район готов прийти на помощь. Дорожное полотно приводят в порядок. Дать не рыбу, а удочку. Достижение, потребовавшее доработки. Наладить прямой контакт. На пороге новых возможностей. Отчет инвестиционного уполномоченного за I полугодие 2021 г. ФАП, которого ждали все. Впервые за многие годы. Пригородные просторы стали ближе. Агрохолдинг запускает молочный завод. Такие разные территории. Совместная задача. Абсолютно новый ДК. Полгода позади: итоги социально-экономического развития. Новое здание амбулатории строят в посёлке Верх-Тула. Встречи на территории напряжения. Люди ждут с нетерпением. Максимальная прозрачность. Процесс пойдёт по нарастающей. Все дороги ведут в «Мандарин». Загадки Мичуринского кадастра. «С оптимизмом пока не расстаемся». Точки контроля. Инициатива должна исходить от жителей. Покрытие, тротуар и бордюр. Пациенты почувствуют разницу. Со всеми удобствами. Социальный кластер создают в Верх-Туле. О проведении онлайн-опроса по оценке состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2021 год. В Новосибирском районе завершили ремонт трассы до Казахстана. Качели, горки и лабиринты. Строительство завершено. Точка притяжения спортсменов. Заложили новую традицию. На пять с плюсом. Герои живы, пока о них помнят. Двойной спортивный праздник. От общего к частному. Комфортно жить не запретишь. Венец благоустройства – преображение села. Спортивная площадка для всех. Всё новое, современное. Есть, с чем работать. Огонь будущего. Спортивные перспективы Барышева. Вклад в развитие. От спорта до экологии. Студенты помогут развивать туризм в районе. Спорт для всех возрастов. Новую инфекционную больницу построят в нашем районе. Дороги – это развитие. Главная задача - не уйти за сентябрь. Нам есть к чему стремиться. Утвердили семь заявок. Студенты готовы развивать туризм. Догазификация: подай заявку и жди. Овраги, дороги и благоустройство. От первого лица: 10 статей. Такой же, как в Кубовой. Полетать или поскользить по волнам – выбирайте! Бизнесу здесь комфортно. Лучшие из лучших. Бюджет планомерного развития. Инфекционную больницу в Садовом построит инвестор. Рост по всем показателям. Перспективы «Восточного». Стелы, дороги и площадка для собак. Совхоз «Морской» стремительно развивается. Тепла хватит всем. Работы начались. Озеро Быково решили сохранить. Полторы тысячи новых рабочих мест. Итоги года. Чем запомнился 2021 год. Сбалансированный и социально направленный. Транспортная связь налажена. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **Да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **3** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **39** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | **Выездные дни Главы** |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **38** |
| Темы публикации |  |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы**

 **по вопросам инвестиционного развития**

 (нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нормативного правового акта  | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| 1 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении сооружения – газовой котельной модульного типа с наружными сетями, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Толмачевский, с. Толмачево, ул. Советская, на предложенных инициатором условиях». | № 154-па от 02.02.2021 г. | О реализации инвестиционного проекта в форме концессионного соглашения. |
| 2 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области«Об утверждении плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на первое полугодие 2021 г».  | № 155 - па от 02.02.2021 г. | Утвержден план проведения экспертизы действующих НПА на первое полугодие 2021 года. |
| 3 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О создании рабочей группы». | № 176-па от 03.02.2021 г. | Об организации работы по разработке предложений и формированию дорожной карты инвестиционного развития Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. |
| 4 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О создании рабочей группы». | № 177-па от 03.02.2021 г. | Об организации работы по разработке предложений и формированию дорожной карты инвестиционного развития Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. |
| 5 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного в границах р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области». | № 267-па от 16.02.2021 г. | О реализации инвестиционного проекта в форме концессионного соглашения. |
| 6 | Постановление главы администрации Новосибирского района Новосибирской области «О реализации проекта муниципально-частного партнерства в отношении создания Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (спортзал 36х18м) на предложенных инициатором условиях». | № 33 от 17.03.2021 г. | О реализации инвестиционного проекта в рамках муниципально-частного партнерства. |
| 7 | Постановление главы администрации Новосибирского района Новосибирской области «О назначении публичных слушаний». | № 43 от 19.03.2021 г. | Об организации публичных слушаний по обсуждению проекта корректировки Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года. |
| 8 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О заключении концессионного соглашения в отношении сооружения – газовой котельной модульного типа с наружными сетями, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Толмачевский, с. Толмачево, ул. Советская». | № 446-па от 24.03.2021 г. | О реализации инвестиционного проекта в форме концессионного соглашения. |
| 9 | Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области о внесении изменений в «Стратегию социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года» | № 2 от 29.04.2021 г. | Актуализирована Стратегия социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года |
| 10 | Решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области о принятии Порядка размещения нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка на территории Новосибирского района Новосибирской области. | № 7 от 29.04.2021г. | Установлен порядок предоставления мест размещения НТО. |
| 11 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Приложение 2 «Состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 524-па. | № 859-па от 02.06.2021 г. | Изменен состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе  |
| 12 | О внесении изменений в приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов среднего малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области 2017-2022 гг.», утвержденной постановлением администрации новосибирского Района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-ПА. | № 1881-ПА от 22.10.2021 г. | Изменение объемов финансирования программы на 2021 г.  |
| 13 | Решение Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского района Новосибирской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности , затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 30.05.2017 № 4» | № 5 от 11.11.2021 г. | Приведение в соответствие действующему законодательству в связи с изменениями НПА на уровне НСО.  |
| 14 | Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в Приложение 2 «Состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области», утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 г. № 524-па. | № 2130-па от 07.12.2021 г. | Изменен состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе |