ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Новосибирского района

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе

Новосибирской области на 2019-2024 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2024 годы»**

тыс.руб.

| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Значения показателей по годам | | | | | | | Всего по муници-  пальной программе | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | |
| Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство и обустройство универсальных спортивных площадок по типу «Стадион-площадка» | Сумма затрат, в том числе\*: | 10 000,0 | 2 642,3 | 7 084,7 | 13 081,436 | 18 000,000 | 20 000,000 | | 70 808,436 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 10 000,0 | 2 642,3 | 7 084,7 | 13 081,436 | 18 000,000 | 20 000,000 | | 70 808,436 |
| а) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 500,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| б) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 500,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| в) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березовского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 2 123,7 | 0 | 0 | 0 | | 2 123,700 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| г) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 500,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| д) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 500,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| е) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 1 820,1 | 0 | 0 | 0 | | 1 820,100 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| ж) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 2 261,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 261,700 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| з) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Барышево, п.Ложок | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 2 022,053 | 0 | 0 | | 2 022,053 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| и) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково  Плотниковского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 1 739,1 | 0 | 0 | 0 | | 1 739,100 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| к) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в  с.Красноглинное | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 1 948,205 | 0 | 0 | | 1 948,205 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| л) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка»  в д.п.Мочище Мочищенского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 2 500,000 | 0 | 0 | | 2 500,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| м) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» на  ст.Мочище Станционного  сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 1 401,8 | 35,000 | 0 | 0 | | 1 436,800 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| н) | Строительство полосы препятствий в с.Криводановка  Криводановского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 380,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 380,600 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| о) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Садовый | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 1 913,556 | 0 | 0 | | 1 913,556 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| п) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Барышево | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 2 263,836 | 0 | 0 | | 2 263,836 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| р) | Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с. Ярково Шиловский гарнизон | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 2 398,786 | 0 | 0 | | 2 398,786 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| 1.2 | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 2 828,1 | 0 | 2 500,000 | 3 000,000 | | 8 328,100 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 2 828,1 | 0 | 2 500,000 | 3 000,000 | | 8 328,100 |
| а) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | | 400,000 | МКУ «НФСЦ» |
| б) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Садовый | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| в) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в д.п.Мочище | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| г) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в Криводановском сельсовете, с.Марусино, мкр.Лебяжье | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| д) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в Раздольненском сельсовете | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| е) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в Новолуговском сельсовете | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 428,1 | 0 | 0 | 0 | | 428,100 | МКУ «НФСЦ» |
| ж) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c. Красноглинное, Толмачевский сельсовет | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| з) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Ложок, Барышевский сельсовет | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| и) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c.Гусиный Брод, Раздольненский сельсовет | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| к) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в c.Плотниково, Плотниковский сельсовет | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| л) | Строительство и приобретение спортивной площадки по подготовке и сдаче нормативов ГТО в п.Березовка, Березовский сельсовет | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | | 500,000 | МКУ «НФСЦ» |
| 1.3 | Строительство лыжных баз | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,000 | 10 000,000 | | 30 000,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,000 | 10 000,000 | | 30 000,000 |
| а) | Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,000 | 0 | | 10 000,0 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| б) | Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,000 | 0 | | 10 000,0 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| 1.4 | Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и закрытого типа | Сумма затрат, в том числе\*: | 4 631,6 | 3 938,9 | 0 | 3 684,211 | 0 | 7 000,000 | | 19 254,711 | МО,  МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 4 500,0 | 2 770,5 | 0 | 3 500,000 | 0 | 7 000,000 | | 17 770,500 |
| бюджет МО | 131,6 | 1 168,4 | 0 | 184,211 | 0 | 0 | | 1484,211 |
| а) | Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издревой Новолуговского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 000,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| б) | Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в Каменском сельсовете | Сумма затрат, в том числе\*: | 2 631,6 | 1 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 800,000 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 500,000 |
| бюджет МО | 131,6 | 1 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 300,000 |
| в) | Строительство хоккейной площадки в с.Ленинское  Морского сельсовета | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 3 684,211 | 0 | 0 | | 3 684,211 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 3 500,000 | 0 | 0 | | 3 500,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 184,211 | 0 | 0 | | 184,211 |
| г) | Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 1 380,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 380,500 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| д) | Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского сельсовета | бюджет Новосибирского района | 0 | 1 390,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 390,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| 1.5 | Приобретение спортивного инвентаря | Сумма затрат, в том числе\*: | 500,0 | 500,0 | 999,6 | 700,000 | 500,000 | 1 000,000 | | 4 199,600 | МО,  МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 500,0 | 500,0 | 992,8 | 700,000 | 500,000 | 1 000,00 | | 4 192,800 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | | 6,800 |
| а) | Приобретение инвентаря: Кудряшовский сельсовет | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 136,8 | 0 | 0 | 0 | | 136,800 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | | 130,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | | 6,800 |
| б) | Приобретение спортивного оборудования | бюджет Новосибирского района | 500,0 | 500,0 | 653,1 | 500,000 | 500,000 | 1 000,000 | | 3 653,100 | МКУ «НФСЦ» |
| в) | Приобретение спортивного инвентаря | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 209,7 | 200,000 | 0 | 0 | | 409,700 | МКУ «НФСЦ» |
| 1.6 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 000,000 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 000,000 |
| 1.7 | Строительство ливневой канализации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ - Криводановская СШ № 22 | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 439,1 | 0 | 0 | 0 | | 439,100 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 439,1 | 0 | 0 | 0 | | 439,100 |
| 1.8 | Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции спортивных сооружений» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» ФОКОТ в с.Криводановка Криводановского сельсовета | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 3 792,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 792,400 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 3 792,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 792,400 |
| 1.9 | Строительство и благоустройство «Хоккейного корта» в р.п.Краснообск | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 5 263,2 | 7 368,421 | 0 | 0 | | 12 631,621 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 5 000,0 | 7 000,000 | 0 | 0 | | 12 000,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 263,2 | 368,421 | 0 | 0 | | 631,621 |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной  документации | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 756,8 | 17 631,578 | 0 | 0 | | 18 388,378 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС»,  МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 756,8 | 17 000,000 | 0 | 0 | | 17 756,800 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 631,578 | 0 | 0 | | 631,578 |
| а) | Разработка проектно-сметной  документации ФОКОТ  с.Барышево | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 756,8 | 0 | 0 | 0 | | 756,800 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| б) | Разработка проектно-сметной  документации на снос здания бассейна в р.п.Краснообск | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 1 000,000 | 0 | 0 | | 1 000,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| в) | Разработка проектно-сметной  документации на строительство бассейна в  с.Новолуговое | бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 4 000,000 | 0 | 0 | | 4 000,000 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| г) | Разработка проектно-сметной  документации на строительство лыжной базы в Верх-Тулинском сельсовете | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 2 105,263 | 0 | 0 | | 2 105,263 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 2 000,000 | 0 | 0 | | 2 000,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 105,263 | 0 | 0 | | 105,263 |
| д) | Разработка проектно-сметной  документации на строительство бассейна со спортивным залом в Криводановском сельсовете | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 6 315,789 | 0 | 0 | | 6 315,789 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | | 6 000,00 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 315,789 | 0 | 0 | | 315,789 |
| е) | Разработка проектно-сметной  документации на строительство лыжной базы со спортивным залом в Кудряшовском сельсовете | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 4 210,526 | 0 | 0 | | 4 210,526 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 4 000,000 | 0 | 0 | | 4 000,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 210,526 | 0 | 0 | | 210,526 |
| 1.11 | Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части малобюджетного строительства и реконструкции, благоустройства спортивных сооружений» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Благоустройство территории Толмачевской средней школы № 61. Сооружение спортивного комплекса | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 1 147,133 | 0 | 0 | | 1 147,133 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 1 147,133 | 0 | 0 | | 1 147,133 |
|  | Итого затрат на решение  задачи 1, в том числе: | Сумма затрат, в том числе\*: | 15 131,6 | 11 873,6 | 17 371,5 | 43 612,779 | 41 000,000 | 41 000,000 | | 169 989,479 |  |
| бюджет Новосибирского района | 15 000,0 | 10 705,2 | 17 101,5 | 42 428,569 | 41 000,000 | 41 000,000 | | 167 235,269 |
| бюджет МО | 131,6 | 1 168,4 | 270,0 | 1 184,210 | 0 | 0 | | 2 754,210 |
| Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района. | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения на территории муниципальных образований района | Сумма затрат, в том числе\*: | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 14,000 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 14,000 |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Сумма затрат, в том числе\*: | 56,3 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | | 158,300 | МО,  МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | | 153,000 |
| бюджет МО | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,300 |
| а) | Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц и шахматы. | Сумма затрат, в том числе\*: | 56,3 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | | 158,300 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | | 153,000 |
| бюджет МО | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,300 |
| 2.3 | Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Сумма затрат, в том числе\*: | 234,3 | 234,3 | 457,5 | 0 | 0 | 0 | | 926,100 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 234,3 | 234,3 | 457,5 | 0 | 0 | 0 | | 926,100 |
| 2.4 | Оказание поддержки спортивным командам района | Сумма затрат, в том числе\*: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 421,186 | 0 | 0 | | 2 421,186 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 421,186 | 0 | 0 | | 2 421,186 |
| 2.5 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Новосибирского района Новосибирской области организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории района | Сумма затрат, в том числе\*: | 1 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 000,000 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 1 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 000,000 |
| 2.6 | Ремонт дома спорта в  п. Садовый | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 2 100,000 | 0 | 0 | | 2 100,000 | МО |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 1 995,000 | 0 | 0 | | 1 995,000 |
| бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | | 105,000 |
| 2.7 | Cнос здания бассейна в  р.п.Краснообск | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 12 631,345 | 0 | 0 | | 12 631,345 | МКУ  «УК ЕЗ ЖКХС» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 12 631,345 | 0 | 0 | | 12 631,345 |
| 2.8 | Стипендии талантливым спортсменам, достигшим больших результатов в спорте | Сумма затрат, в том числе\*: | 0 | 0 | 0 | 551,760 | 551,760 | 551,760 | | 1 655,280 | МКУ «НФСЦ» |
| бюджет Новосибирского района | 0 | 0 | 0 | 551,760 | 551,760 | 551,760 | | 1 655,280 |
|  | Итого затрат на решение  задачи 2, в том числе: | Сумма затрат, в том числе\*: | 2 294,6 | 3 290,3 | 513,5 | 15 704,291 | 551,760 | 551,760 | | 22 906,211 |  |
| бюджет Новосибирского района | 2 289,3 | 3 290,3 | 513,5 | 15 599,291 | 551,760 | 551,760 | | 22 795,911 |
| бюджет МО | 5,3 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | | 110,300 |
|  | Всего по муниципальной программе: | Сумма затрат, в том числе: | 17 426,2 | 15 163,9 | 17 885,0 | 59 317,070 | 41 551,760 | 41 551,760 | | 192 895,690 |  |
| бюджет Новосибирского района | 17 289,3 | 13 995,5 | 17 615,0 | 58 027,860 | 41 551,760 | 41 551,760 | | 190 031,180 |
| бюджет МО | 136,9 | 1 168,4 | 270,0 | 1 289,210 | 0 | 0 | | 2 864,510 |

Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены»