**В редакции постановления администрации**

**Новосибирского района от 05.06.2019 г. № 660-па**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новосибирского района

Новосибирской области

от 21.03.2019 г. № 277-па

**Муниципальная программа**

**Новосибирского района Новосибирской области**

**«Газификация территории Новосибирского района**

**Новосибирской области в 2019 - 2023 годах»**

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области**

**«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах» (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы |  - Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;- подпрограмма «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015 - 2011 годах»; - постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»;- Устав Новосибирского района Новосибирской области. |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области |
| 4. | Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Фролова Т.А. |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы, муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» (далее - МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»), другие организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности – подрядные организации |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Организация газоснабжения на территории Новосибирского района Новосибирской области. Задачи:Задача 1. Актуализация схем газоснабжения района и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.Задача 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых).Задача 3. Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных). |
| 7. | Целевые индикаторы муниципальной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | 1. Количество актуализированных схем газоснабжения.2. Протяженность построенных газопроводов. 3. Количество потребителей природного газа.4. Количество газовых котельных, введённых в эксплуатацию. |
| 8. | Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы: 2019 - 2023 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются  |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы  | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 - 2023 годы составляет 377105,37 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 32325,6 тыс. рублей;2020 год – 114195,77 тыс. рублей;2021 год – 95000,0 тыс. рублей;2022 год – 61564,0 тыс. рублей;2023 год – 74020,0 тыс. рублей;по источникам финансирования:областной бюджет Новосибирской области – 33109,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 23454,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 9655,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 196276,57 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 30336,8 тыс. рублей;2020 год – 35999,77 тыс. рублей;2021 год – 66250,0 тыс. рублей;2022 год – 33900,0 тыс. рублей;2023 год – 29790,0 тыс. рублей;бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области – 30885,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 1988,8 тыс. рублей;2020 год – 13603,0 тыс. рублей;2021 год – 10750,0тыс. рублей.2022 год – 2809,0 тыс. рублей;2023 год – 1735,0 тыс. рублей;Внебюджетные источники – 116834,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 41139,0 тыс. рублей;2021 год – 18000,0 тыс. рублей;2022 год – 15200,0 тыс. рублей;2023 год – 42495,0тыс. рублей. |
| 10. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://nsr.nso.ru/ |

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу «Уренгой-Омск-Новосибирск». Сети природного газа полностью отсутствуют на территории Березовского, Боровского и Ярковского сельсоветов ввиду отсутствия технической возможности.

На территории Новосибирского района Новосибирской области находится 10 газораспределительных станций (ГРС). Согласно отчетности муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2019 г. сеть распределительных газопроводов состоит из 499,1 км, природным газом газифицировано 20762 домовладений (квартир) и 24 газовых отопительных котельных, предоставляющих тепловую энергию населению и бюджетным организациям. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирском районе составляет 47 %. Следует отметить, что котельные, работающие на газовом топливе, имеют преимущества перед котельными, использующими каменные угли или торф. Так, при переводе котлов на газ повышается коэффициент полезного действия на 5-8 %, а следовательно, повышается эффективность и производительность котлов; при полном сгорании газа не загрязняются поверхности нагрева и дымоходы, улучшается экология территории населённых пунктов и условия труда обслуживающего персонала, становится возможной полная автоматизация работы котельной.

Дальнейшее развитие газификации позволит значительно улучшить качество жизни населения в Новосибирском районе Новосибирской области.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации Новосибирского района Новосибирской области, можно отнести:

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- невозможность подключения новых потребителей к системам газоснабжения без строительства новых и модернизации существующих ГРС;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения.

Для развития газификации Новосибирского района Новосибирской области необходимо привлекать средства бюджетов всех уровней, в том числе средства областного бюджета в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», средства бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджетов поселений и средства внебюджетных источников, в том числе в целях реализации мероприятий по газификации индивидуального жилищного фонда за счет средств потребительских кооперативов, созданных для этих целей.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий данной программы позволит увеличить протяженность распределительных газопроводов на 19 %, количество газифицированных домовладений на 12 %, количество газовых котельных на 29 %.

III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Цель муниципальной программы - Организация газоснабжения на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1.

Актуализация схем газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Задача 2.

Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых).

 Задача 3.

Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных).

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение

муниципальной программы

 Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение поставленных задач. В программные мероприятия могут включаться объекты, находящиеся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области или муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие мероприятия:

1. Для решения задачи «Актуализация схем газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области» предусматривается не реже 1 раза в 5 лет проводить актуализацию схем газоснабжения района и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Организация работ по разработке и актуализации схем газоснабжения муниципальных образований осуществляется соответствующими администрациями муниципальных образований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Организация работ по разработке и актуализации схемы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области осуществляется МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Для решения задачи «Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых)» предусмотрены мероприятия по строительству систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых), включая проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства и разработку проектно-сметной документации.

Разработка (корректировка) проектно-сметной документации осуществляется администрацией Новосибирского района Новосибирской области (при строительстве межпоселковых газопроводов) и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области (при строительстве внутрипоселковых газораспределительных сетей), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Для решения задачи «Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных)» предусмотрено выполнение мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных и строительству подводящих газопроводов (при включении данных газопроводов в проект строительства котельной), а также на разработку проектно-сметной документации.

Отбор объектов и определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств из областного бюджета Новосибирской области, осуществляется в соответствии с Условиями и Порядком, предусмотренными государственной программой Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах».

Отбор объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, финансирование которых осуществляется за счёт средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, для проведения строительства, модернизации, реконструкции (или) капитального ремонта, а также для приобретения оборудования и материалов осуществляется рабочей группой, созданной распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.01.2019 г. № 14-ра, на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

а) наличие заявки о необходимости проведения мероприятия, представленной в администрацию Новосибирского района Новосибирской области в срок до 01 мая года, предшествующего плановому году финансирования, а для финансирования в 2019 году в срок до 01 апреля 2019 года. Заявки на предоставление межбюджетных трансфертов составляются в произвольной форме и предоставляются в администрацию Новосибирского района с приложением расчета потребности финансовых средств;

б) наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия;

в) наличия утвержденного технического задания на проектирование;

г) наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное экспертное заключение государственной экспертизы;

д) наличие справки о недостаточности средств в бюджете муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области на строительство систем газоснабжения, планируемых на территории муниципального образования;

е) наличие действующих схем газоснабжения соответствующей территории муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

ж) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от общего объема финансирования. В счет софинансирования могут быть учтены средства, израсходованные на разработку (корректировку) проектно-сметной документации.

Критериями отбора объектов для включения в муниципальную программу являются:

1) комплектность разработанной проектно-сметной документации, наличие точки подключения к газопроводам высокого давления;

2) количество жителей, готовых к подключению для загрузки системы газоснабжения не менее 30 % от проектной мощности редуцирующих устройств (по условиям безопасности газорегуляторных пунктов).

Организация работ по строительству и реконструкции объектов систем газоснабжения осуществляется администрациями соответствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, в собственности которых находятся объекты.

Организация работ по строительству и реконструкции объектов систем газоснабжения, находящихся в собственности администрации Новосибирского района Новосибирской области, осуществляется МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется:

1) на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) на основании соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в размере не менее 5 % от общего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов с указанием наименования муниципальной программы, соответствующих программных мероприятий и объектов капитального строительства;

б) размер иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, объем финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;

в) норму, согласно которой в случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровней финансирования, установленных в муниципальной программе, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

г) форму, сроки и порядок представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета;

д) осуществление контроля за соблюдением администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

е) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

з) критерии оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, принятыми администрацией муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области по использованию иных межбюджетных трансфертов (значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов);

и) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем планируемых к реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области» на соответствующий год.

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области и внебюджетные источники.

Мероприятия муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбивкой по годам) представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Основными исполнителями мероприятий муниципальной программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирском района Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:

- общую координацию исполнителей муниципальной программы и контроль их деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы;

- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, с органами местного самоуправления;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- осуществление контроля исполнения муниципальной программы, в том числе, за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию муниципальной программы;

- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области заявки на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области отчет о ходе реализации муниципальной программы и информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы согласно постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Газификация территории Новосибирского района

Новосибирской области

в 2019 - 2023 годах»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Целевой индикатор | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора  |
| По состоянию на 2018 год | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Цель: Организация газоснабжения на территории Новосибирского района Новосибирской области.  |
| Задача 1. Актуализация схем газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области | Количество актуализированных схем газоснабжения (район и поселения) | ед. | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| Задача 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых). | Протяженность построенных газопроводов  | км. | 499,1 | 499,7 | 527,4 | 554,8 | 573,01 | 593,01 |
| Количество потребителей природного газа | ед. | 20762 | 20792 | 21292 | 21892 | 22592 | 23292 |
| Задача 3. Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных). | Количество газовых котельных, введённых в эксплуатацию | ед. | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области

в 2019 - 2023 годах»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах»

| Цель, задача, мероприятие  | Показатель | Едини-цаизме-рения | Значение показателя по годам | Всего по муници-пальной програм-ме | Исполни-тель | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год |
| Цель муниципальной программы: Организация газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области |
|  1. Актуализация схем газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области  |
| Мероприятия по разработке (актуализации) схем газоснабжения района и муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 1500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 9500 | УЖКХСиТ; МО;МКУ;ПО |  |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 8000 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:  | тыс.руб. | 1500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 9500 | x | x |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | x | x |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | x | x |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 2. Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления (межпоселковых и внутрипоселковых) |
| 2.1. Газоснабжение жилых домов в с.Кубовая Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого давление. ШРП. Распределительный газопровод низкого давления | Сумма затрат, в том числе:  | тыс. руб. | 8100,23 | 17899,77 | 16000 | 0 | 0 | 0 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 20,2 км. возможность подключения к газовым сетям 500 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 7100,23 | 12899,77 | 12000 | 0 | 0 | 32000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 1000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 10000 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29200 |
| 2.2. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от п.Двуречье до с.Барышево (договор с ООО Техногаз) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 2,6 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2.3. Строительство газопровода высокого давления от ГРС № 6 до точки врезки в газопровод высокого давления п.Красный Яр  | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 5,1 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Газопровод высокого давления от ГРС п.Верх-Тула до п.Красный Восток и п.8-е Марта в Новосибирском районе Новосибирской области  | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 7,71 км., возможность подключения к газовым сетям 200 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 |
| 2.5. Газопровод высокого давления для газоснабжения с.Березовка Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого давления II категории (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 25000 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 6,5 км., возможность подключения к газовым сетям 400 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 14250 | 9500 | 0 | 23750 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 750 | 500 | 0 | 1250 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Газоснабжение жилых домов п.Красномайский Новосибирского района НСО. Газопровод высокого давления. ГРПШ (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1799 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 0,8 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1799 |
| 2.7. Строительство газопровода низкого давления п.Крупской (разработка ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 11160 | 6000 | 0 |  0 | 0 | 17160 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 7,4 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 560 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 4000 | 0 | 0 |  0 | 4000 |
| 2.8. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей д.Издревая Новосибирского района Новосибирской области (разработка ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 2,1 км., возможность подключения к газовым сетям 200 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4000 |
| 2.9. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д.Издревая (разработка ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 20000 | 16690 | 36690 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления протяженностью 2,8 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 19000 | 15790 | 34790 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 1900 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Газоснабжение жилых домов по ул.Снежная, Победы в с.Толмачево Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого давления. ШРП. (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 12057 | 0 | 0 | 0 | 12057 | УЖКХСиТ; МО;ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 3 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 11454 | 0 | 0 | 0 | 11454 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. Газоснабжение жилых домов по ул. Тихая, Олимпийская, Ясная, Высоцкого, Звездная, Народная, Победы, Снежная в с.Толмачево Новосибирского района Новосибирской области. Распределительный газопровод низкого давления (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 17340 | 16000 | 0 | 0 | 33340 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 13,9 км., возможность подключения к газовым сетям 200 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 17340 |  16000 | 0 | 0 | 33340 |
| 2.12. Газоснабжение жилых домов по ул.Сибирская, Центральная, Гагарина, Мичурина, 2-ой километр в с.Толмачево Новосибирского района НСО. Распределительный газопровод низкого давления (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 |  0 | 0 | 18046 | 18046 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 6 км., возможность подключения к газовым сетям 238 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 |  0 | 0 | 18046 | 18046 |
| 2.13. Газоснабжение жилых домов по ул.Железнодорожная, Центральная, Садовая, Школьная, Молодежная в п.Красномайский Новосибирского района Новосибирской области. Распределительный газопровод низкого давления (ПСД разработана) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 10164 | 0 | 10164 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов протяженностью 4 км., возможность подключения к газовым сетям 107 домовладений |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 9655 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 509 | - | 509 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. Газоснабжение жилых домов в мкр Орловка с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района НСО | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16684 | 32684 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления протяженностью 10,3 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 800 | 835 | 1635 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 15200 | 15849 | 31049 |
| 2.15. Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения многоквартирных жилых домов №1, 2, 3 по ул.Военторговская в п.Восход Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе:  | тыс. руб. | 2191,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191,3 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Газификация 3 МКД |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 2081,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081,3 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:  | тыс.руб. | 21451,53 | 85195,77 | 51000 | 56164 | 60020 | 273831,3 | x | x |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 23454 | 0 | 9655 | 0 | 33109 | x | x |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 19781,53 | 25999,77 | 26250 | 28500 | 15790 | 116321,3 | x | x |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 1670 | 9603 | 6750 | 2809 | 1735 | 22567 | x | x |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 26139 | 18000 | 15200 | 42495 | 101834 | x | x |
| 3. Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных). |
| 3.1. Стационарная котельная для отопления жилого дома №242 по ул. Первомайская в с.Мочище Новосибирского района. Газопровод высокого давления. ШРП | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 6374,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6374,07 | УЖКХСиТ; МО; ПО | Установка и ввод в эксплуатацию газовой котельной, мощностью - 0,4 МВт, газопроводов протяженностью 0,6 км. |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 6055,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6055,27 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 318,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,8 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Модернизация системы теплоснабжения муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Алексеевская основная школа № 4». Установка модульной газовой котельной, мощность - 0,2 Гкал/ч | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 |  0 |  0 | 5400 | 0 | 5400 | УЖКХСиТ; МО; МКУ;ПО | Установка и ввод в эксплуатацию модульной газовой котельной, мощность - 0,2 Гкал/ч |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 |  0 | 5400 | - | 5400 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Модернизация системы теплоснабжения муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Красномайская основная школа № 49». Установка модульной газовой котельной, мощность - 0,2 Гкал/ч | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 |  0 |  0 | 0 | 4000 | 4000 | УЖКХСиТ; МО; МКУ;ПО | Установка и ввод в эксплуатацию модульной газовой котельной, мощность - 0,2 Гкал/ч |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 |  0 |  0 | 0 | 4000 | 4000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 3000 |  0 | 40000 |  0 | 0 | 43000 | УЖКХСиТ; МО; МУП;МКУ;ПО  |  |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 3000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 43000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Строительство газовой котельной п.Красный Восток | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 |  0 |  0 | 0 | 10000 | 10000 | УЖКХСиТ; МО; ПО  |  |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 |  0 | 0 | 10000 | 10000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Строительство модульной газовой котельной п.Крупской (школа) | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 |  10000 |  0 | 0 | 0 | 10000 | УЖКХСиТ; МО; МКУ;ПО |  |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 |  10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Строительство модульной газовой котельной ст.Мочище | Сумма затрат, в том числе:  | тыс.руб. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | УЖКХСиТ; МО; ПО |  |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетныеисточники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:  | тыс.руб. | 9374,07 | 25000 | 40000 | 5400 | 14000 | 93774,07 | х | х |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 9055,27 | 10000 | 40000 | 5400 | 14000 | 78455,27 | х | х |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 318,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,8 | х | х |
| внебюджетные источники[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | х | х |
| Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: | тыс.руб. | 32325,6 | 114195,77 | 95000 | 61564 | 74020 | 377105,37 | х | х |
| бюджет Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 23454 | 0 | 9655 | 0 | 33109 | х | х |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 30336,8 | 35999,77 | 66250 | 33900 | 29790 | 196276,57 | х | х |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области[<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 1988,8 | 13603 | 10750 | 2809 | 1735 | 30885,8 | х | х |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par445) | тыс.руб. | 0 | 41139 | 18000 | 15200 | 42495 | 116834 | х | х |

УЖКХСиТ - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;

МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;

МУП - муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области;

МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

ПО - подрядные организации;

<\*> - указываются прогнозные значения.