**В редакции постановления администрации**

**Новосибирского района от 05.06.2019 г. № 661-па**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новосибирского района

Новосибирской области

от 21.03.2019 г. № 278-па

**Муниципальная программа**

**Новосибирского района Новосибирской области**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Новосибирского района Новосибирской области**

**в 2019 - 2021 годах»**

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Новосибирского района Новосибирской области**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района**

**Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 – 2021 годах» (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  - постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области»;  - Устав Новосибирского района Новосибирской области. |
| 3. | Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области |
| 4. | Координатор  муниципальной программы | Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Фролова Т.А. |
| 5. | Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы, муниципальные унитарные предприятия Новосибирского района Новосибирской области, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства», другие организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности – подрядные организации. |
| 6. | Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области.  Задачи:  Задача 1. Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период.  Задача 2. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды. |
| 7. | Целевые индикаторы муниципальной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | 1. Количество перерывов отопления превышающих суммарно 24 часа в течение 1 месяца отопительного периода.  2. Число аварий в системах централизованного водоснабжения.  3. Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.  4. Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования).  5. Физический износ основных фондов. |
| 8. | Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы: 2019 - 2021 годы. |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 - 2021 годы составляет 761142,44 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 345187,64 тыс. рублей;  2020 год – 291854,8 тыс. рублей;  2021 год – 124100,0 тыс. рублей;  по источникам финансирования:  областной бюджет Новосибирской области – 627960,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 284520,2 тыс. рублей;  2020 год – 225939,8 тыс. рублей;  2021 год – 117500,0 тыс. рублей;  бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 118243,86 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 55343,86 тыс. рублей;  2020 год – 57800,0 тыс. рублей;  2021 год – 5100,0 тыс. рублей;  бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области – 14938,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 5323,58 тыс. рублей;  2020 год – 8115,0 тыс. рублей;  2021 год – 1500,0 тыс. рублей. |
| 10. | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://nsr.nso.ru/ |

**II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы**

В 2019 году коммунальный комплекс Новосибирского района Новосибирской области насчитывал 72 отопительных котельных, из них работающих на твердом топливе - 48 единиц и 24 единицы работающих на природном газе. Согласно отчетности муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области протяженность тепловых сетей составляет 211 км, а также функционирует более 500 км водопроводных и 102 км канализационных сетей. Физический износ основных фондов на 1 января 2019 года составляет:

по теплоснабжению – 71 %;

водоснабжению – 63 %;

водоотведению – 55 %.

Протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01 января 2019 года составляет 273 км, или более 34 % от общей протяженности, в том числе тепловые сети – 50 км, водопроводные сети - 159 км, канализационные сети – 64 км.

На территории Новосибирской области отсутствует необходимый запас угля, нефти и газа, внутреннее потребление топливно-энергетических ресурсов покрывается ввозимым топливом: природным газом, каменным и бурым углем, нефтепродуктами.

На отопительный сезон 2017/2018 года потребность в топливно-энергетических ресурсах на коммунально-бытовые нужды Новосибирского района Новосибирской области составила:

в твердом топливе (уголь) – 28417 тонн;

в природном газе - 51248 тыс.куб.м.

Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, организациями коммунального комплекса Новосибирского района Новосибирской области ведется постоянная работа по погашению кредиторской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Надежность функционирования коммунальных систем муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области во время прохождения отопительного периода обеспечивается в результате выполнения организационно-технических мероприятий, своевременной и качественной подготовки котельных, инженерного оборудования, создания необходимых запасов топлива на складах котельных и своевременной поставки топлива. Для безаварийной работы в период отопительного сезона данные мероприятия необходимо осуществлять ежегодно.

Немаловажной проблемой в Новосибирском районе Новосибирской области является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 89 %. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства, возрастает ежегодное число аварийных ситуаций. Потери на водопроводных сетях составляют более 913,9 тыс.куб.м воды в год. Кроме того, значительные утечки на сетях водоснабжения и водоотведения приводят к повышению уровня грунтовых вод и подтоплению территории населенных пунктов. Значительное влияние на состояние окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. Утечки на канализационных сетях ведут к загрязнению почв и верховодных водоносных горизонтов. Также в Новосибирском районе Новосибирской области в настоящее время еще остается крайне изношенным котельное оборудование и тепловые сети. Одной из причин их высокого износа является отсутствие источников для реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию (недоремонты предыдущих лет), тарифный источник крайне ограничен.

По прогнозным оценкам, реализация мероприятий данной программы позволит сократить долю ветхих тепловых сетей на 8 %, водопроводных сетей на 4,5 %, увеличить протяженность водопроводных сетей на 2,5 %.

**III. Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы**

**муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период.

Задача 2. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**IV. Основные мероприятия и финансовое обеспечение**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение цели и решение поставленных задач.

1. Для решения задачи «Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период» предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района Новосибирской области в отопительный период.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства включают: источники тепловой энергии, наружные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, инженерное оборудование, расположенное на таковых сетях. Топливно-энергетические ресурсы включают: все виды топлива, использующиеся на источниках тепловой энергии, электрическую энергию, тепловую энергию.

Для выполнения данных мероприятий предусматривается оказание финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на осуществление мероприятий по содержанию и подготовке к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района Новосибирской области в отопительный период (в т.ч. осенне-зимний период).

Предоставление финансовой поддержки осуществляется администрацией Новосибирского района Новосибирской области на основании соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Новосибирского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, в порядке предоставления финансовой поддержки, утвержденным постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области.

2. Для решения задачи «Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды» запланировано выполнение следующих мероприятий:

1) разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;

2) мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01, включая разработку (корректировку) проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Реализация данных мероприятий направлена на:

предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечение населения качественной питьевой водой;

обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и создание условий их бесперебойной работы;

предотвращение ситуаций, связанных с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

В программные мероприятия могут включаться объекты, собственниками которых являются администрация Новосибирского района Новосибирской области или администрации муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области.

Отбор объектов и определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета, осуществляется в соответствии с Условиями и Порядком, предусмотренными государственной программой Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах».

Отбор объектов, финансирование которых осуществляется за счёт средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, для проведения проектирования, строительства, модернизации, реконструкции (или) капитального ремонта, а также для приобретения оборудования и материалов осуществляется рабочей группой, созданной распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 22.01.2019 г. № 14-ра, на основании предложений, поступивших от соответствующих муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, при соблюдении следующих условий:

1) наличие заявки о необходимости проведения мероприятия, представленной в администрацию Новосибирского района Новосибирской области в срок до 01 мая года, предшествующего плановому году финансирования, а для финансирования в 2019 году в срок до 01 апреля 2019 года;

2) наличие расчета потребности финансовых средств на проведение мероприятия;

3) наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия;

4) наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное экспертное заключение государственной экспертизы или, при отсутствии проектно-сметной документации, наличие утвержденного технического задания на проектирование;

5) наличие действующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, соответствующей территории муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

6) подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области не менее 5 % от общего объема финансовых средств на реализацию мероприятия. В счет софинансирования могут быть учтены средства, израсходованные на разработку (корректировку) проектно-сметной документации.

Заявки на предоставление межбюджетных трансфертов составляются в произвольной форме. К заявке прилагаются следующие документы:

- расчет потребности финансовых средств на реализацию мероприятия;

- экспертное заключения о необходимости проведения мероприятия;

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации или утвержденное техническое задание на проектирование;

- выписка из нормативного правового акта о наличии средств на реализацию объекта или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающих софинансирование за счет средств местного бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области.

При отборе объектов учитываются следующие критерии:

наличие ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечения населения качественной питьевой водой, с технологическим нарушением, приведшим к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

наличие предписаний органов государственного надзора;

наличие наказов избирателей депутатам всех уровней;

наличие объектов по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, работы по которым начаты, с приоритетом на завершение строительства в текущем финансовом году.

Отбор объектов, собственниками которых является администрация Новосибирского района Новосибирской области, определение объемов финансирования для включения в программные мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области, для проектирования, строительства, модернизации, реконструкции и (или) капитального ремонта, а также для приобретения оборудования и материалов осуществляется при наличии экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия.

Расходование средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию муниципальной программы осуществляется:

1) на основании муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) на основании соглашений, заключенных между администрацией Новосибирского района Новосибирской области и администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в размере не менее 5 % от общего объема финансовых средств на реализацию мероприятия.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов с указанием наименования муниципальной программы, соответствующих программных мероприятий и объектов капитального строительства;

б) размер иных межбюджетных трансфертов местному бюджету, объем финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;

в) норму, согласно которой в случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на софинансирование соответствующих расходов, ниже уровней финансирования, установленных в муниципальной программе, размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области;

г) форму, сроки и порядок представления отчетности о выполненных объемах работ и об осуществлении расходов за счет средств местного бюджета;

д) осуществление контроля за соблюдением администрациями муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов;

е) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

з) критерии оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с обязательствами, принятыми администрацией муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области по использованию иных межбюджетных трансфертов (значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов);

и) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджетов Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области. Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В муниципальной программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств бюджетов всех уровней.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем планируемых к реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных Решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области» на соответствующий год.

Основные мероприятия муниципальной программы с указанием размера финансирования (с разбивкой по годам) представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Основными исполнителями мероприятий муниципальной программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области при реализации муниципальной программы выполняет следующие функции:

- общую координацию исполнителей муниципальной программы и контроль их деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы;

- взаимодействие с органами исполнительной власти Новосибирской области, с органами местного самоуправления;

- нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- осуществление контроля исполнения муниципальной программы, в том числе, за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию муниципальной программы;

- подготовку в установленном порядке предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление в управление финансовой и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области заявки на финансирование муниципальной программы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской области отчет о ходе реализации муниципальной программы и информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы согласно постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

Цели, задачи и целевые индикаторы

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Целевой индикатор | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам | | |  |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период | Количество перерывов отопления превышающих суммарно 24 часа в течение 1 месяца отопительного периода | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды | Доля действующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| число аварий в системах централизованного водоснабжения | ед. | 5 | 3 | 2 | 0 |
| число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях | ед. | 6 | 4 | 2 | 0 |
| число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физический износ основных фондов | % | 63 | 58 | 56 | 54 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица  измерения | Значение показателя по годам | | | Всего по муниципаль-ной программе | Исполнитель |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области | | | | | | | | |
| 1. Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского района Новосибирской области в отопительный период | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 12632 | 0 | 0 | 12632 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 632 | 0 | 0 | 632 |
| **Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:** | | | тыс.руб. | 12632 | 0 | 0 | 12632 | x |
| бюджет Новосибирской области | | | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | | | тыс.руб. | 12000 | 0 | 0 | 12000 | x |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | | | тыс.руб. | 632 | 0 | 0 | 632 | x |
| 2. Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01, включая разработку (корректировку) проектно-сметной документации для таких мероприятий и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области. | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 300 | МО; МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 300 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Ремонт теплотрассы с.Березовка и п.Железнодорожный Березовский сельсовет  (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 600 | 3000 | 0 | 3600 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 600 | 3000 | 0 | 3600 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Реконструкция газовой котельной п.Красный Яр Кубовинский сельсовет  (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 385,7 | 3158 | 0 | 3543,7 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 300 | 3000 | 0 | 3300 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 85,7 | 158 | 0 | 243,7 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Элитный и п.Мичуринский Мичуринский сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 600 | 6000 | 0 | 6600 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 600 | 6000 | 0 | 6600 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт теплотрассы с.Ленинское Морской сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2550 | 4000 | 0 | 6550 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 2550 | 4000 | 0 | 6550 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Ленинское Морской сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 4000 | 5000 | 0 | 9000 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 4000 | 5000 | 0 | 9000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Строительство теплотрассы от котельной МКОУ «Мочищенская СОШ № 45», реконструкция блочно-модульной котельной д.п.Мочище Мочищенский сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 350 | 3000 | 0 | 3350 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 350 | 3000 | 0 | 3350 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | Реконструкция теплотрассы к МКОУ «Плотниковская СОШ № 111» с.Плотниково Плотниковский сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 100 | 1500 | 0 | 1600 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 100 | 1500 | 0 | 1600 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. | Установка модульных станций водоподготовки в с.Плотниково, с.Жеребцово, ст.Жеребцово Плотниковский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 1422 | 4211 | 0 | 5633 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 1350 | 4000 | 0 | 5350 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 72 | 211 | 0 | 283 |
| 2.1.10. | Установка модульной станции водоподготовки ст.Мочище Станционный сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 5474 | 0 | 0 | 5474 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 274 | 0 |  | 274 |
| 2.1.11. | Реконструкция систем водоснабжения с.Ярково и с.Новошилово Ярковский сельсовет (ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 527 | 5264 | 0 | 5791 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 500 | 5000 | 0 | 5500 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 27 | 264 | 0 | 291 |
| 2.1.12. | Бурение скважины с водоочисткой в п.Зеленый Мыс Кубовинский сельсовет (разработка ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 3158 | 0 | 3158 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 2.1.13. | Реконструкция сетей водоснабжения, бурение скважины с установкой блочного модуля химводоочистки с.Быково Березовский сельсовет (разработка ПСД, СМР) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 800 | 6000 | 0 | 6800 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 800 | 6000 | 0 | 6800 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14. | Ремонт сетей теплоснабжения с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 5329,1 | 0 | 0 | 5329,1 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 329,1 | 0 | 0 | 329,1 |
| 2.1.15. | Ремонт сетей водоснабжения с.Криводановка Криводановский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3436,4 | 0 | 0 | 3436,4 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 3250 | 0 | 0 | 3250 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 186,4 | 0 | 0 | 186,4 |
| 2.1.16. | Установка станции водоочистки д.Издревая Новолуговской сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 2121,8 | 0 | 0 | 2121,8 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 1700 | 0 | 0 | 1700 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 421,8 | 0 | 0 | 421,8 |
| 2.1.17. | Строительство водопровода от ул.Ленина до ул.Звездная с.Раздольное Раздольненский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 4044,98 | 0 | 0 | 4044,98 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 3842,73 | 0 | 0 | 3842,73 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 202,25 | 0 | 0 | 202,25 |
| 2.1.18. | Реконструкция участка водопроводных сетей ул.Зеленая, ул.Панельная, ул.Советская, ул.Порожнякова с.Раздольное Раздольненский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 9685 | 0 | 9685 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 9200 | 0 | 9200 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 485 | 0 | 485 |
| 2.1.19. | Модернизация газовой котельной с.Раздольное Раздольненский сельсовет | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 4929,4 | 0 | 0 | 4929,4 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 4657,27 | 0 | 0 | 4657,27 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 272,13 | 0 | 0 | 272,13 |
| 2.1.20. | Реконструкция системы водоснабжения п. им. Крупской Новосибирского района Новосибирской области. Установка блочно-модульной станции водоподготовки. | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 4958,5 | 0 | 0 | 4958,5 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 4710,6 | 0 | 0 | 4710,6 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 247,9 | 0 | 0 | 247,9 |
| 2.1.21. | Реконструкция очистных сооружений в п.Ложок Новосибирского района | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 21052,6 | 0 | 0 | 21052,6 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 1052,6 | 0 | 0 | 1052,6 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.22. | Строительство централизованной системы водоотведения в с.Верх-Тула Новосибирского района | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 10500 | 0 | 0 | 10500 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 2.1.23. | Реализация II – этапа проекта «Магистральные сети водоснабжения с.Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области» | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 21500 | 0 | 0 | 21500 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 20200 | 0 | 0 | 20200 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| 2.1.24. | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки с.Береговое Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 5130 | 0 | 0 | 5130 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 4870 | 0 | 0 | 4870 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 2.1.25. | Строительство водозаборной скважины в п.Красный Яр | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 3467 | 0 | 0 | 3467 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 3293,5 | 0 | 0 | 3293,5 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 173,5 | 0 | 0 | 173,5 |
| 2.1.26. | Строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 102668,83 | 100000 | 100000 | 302668,83 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 96806,2 | 95000 | 95000 | 286806,2 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 5862,63 | 5000 | 5000 | 15862,63 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.27. | Водоснабжение жилых домов микрорайонов Армейский, Летный п.Озерный Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 21000 | 14000 | 35000,0 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 20000 | 13000 | 33000,0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 1000 | 1000 | 2000,0 |
| 2.1.28. | Строительство водозаборных сооружений, магистральные сети водопровода в п.Садовый 1 этап (М-н «Северный») | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 25638,2 | 0 | 0 | 25638,2 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 25638,2 | 0 | 0 | 25638,2 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.29. | Строительство водозаборных сооружений, магистральных сетей водопровода в п.Садовый 1 этап (М-н «Центральный») | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 20387,7 | 0 | 0 | 20387,7 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 20387,7 | 0 | 0 | 20387,7 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.30. | Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в м-нах «Центральный» и «Северный» п.Садовый. 3-й этап | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 74042,63 | 0 | 0 | 74042,63 | МКУ |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 72814,0 | 0 | 0 | 72814,0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 1228,63 | 0 | 0 | 1228,63 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.31. | Насосная станция и система хоз.-питьевого водопровода объекта «Система хозяйственно бытового водоснабжения с.Марусино» | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 6105,3 | 63157,9 | 0 | 69263,2 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 5800 | 60000 | 0 | 65800 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 305,3 | 3157,9 | 0 | 3463,2 |
| 2.1.32. | Модернизация тепловой сети с.Ярково и с.Новошилово | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 18916,9 | 10000 | 28916,9 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 17971 | 9500 | 27471 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 945,9 | 500 | 1445,9 |
| 2.1.33. | Строительство водопровода по ул.Трудовая, ул.Калинина, ул.Полевая, ул.Верхний Салаир, ул.Нижний Салаир в с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0 | 34704 | 0 | 34704 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 32968,8 | 0 | 32968,8 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 1735,2 | 0 | 1735,2 |
| 2.1.34. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления ГВС в п.Красный Яр Новосибирского района Новосибирской области (разработка ПСД) | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 334,5 | 0 | 0 | 334,5 | МО |
| бюджет Новосибирской области | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 300 | 0 | 0 | 300 |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | тыс.руб. | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 |
| **Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:** | | | тыс.руб. | 332555,64 | 291854,8 | 124100,0 | 748510,44 | х |
| бюджет Новосибирской области | | | тыс.руб. | 284520,20 | 225939,8 | 117500,0 | 627960,0 | х |
| бюджет Новосибирского района Новосибирской области | | | тыс.руб. | 43343,86 | 57800,0 | 5100,0 | 106243,86 | х |
| бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области | | | тыс.руб. | 4691,58 | 8115,0 | 1500,0 | 14306,58 | х |
| **Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе:** | | | **тыс.руб.** | **345187,64** | **291854,8** | **124100,0** | **761142,44** | х |
| **бюджет Новосибирской области** | | | **тыс.руб.** | **284520,20** | **225939,8** | **117500,0** | **627960,0** | х |
| **бюджет Новосибирского района Новосибирской области** | | | **тыс.руб.** | **55343,86** | **57800,0** | **5100,0** | **118243,86** | х |
| **бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области** | | | **тыс.руб.** | **5323,58** | **8115,0** | **1500,0** | **14938,58** | х |

МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области;

МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика.