КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

в отношении объекта незавершенного строительства

г. Новосибирск					          		                «16» февраля 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.02.2021 г. № 267-па «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного в границах р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области» заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер обязуется за свой счет провести реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также осуществлять деятельность для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха, различных социально-возрастных групп населения, а также проведения спортивных соревнований с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту.

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный разделом 9 Соглашения, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом концессионного соглашения является объект незавершенного строительства – бассейн, общей площадью застройки 925,6 кв.м., кадастровый номер: 54:19:000000:2499, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск.

2.2. Описание, основные характеристики, а также сведения о начальной и остаточной стоимости объекта концессионного соглашения указаны в Приложении    № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Иные характеристики и показатели объекта концессионного соглашения, не предусмотренные в Приложении № 1 к Соглашению, определяются Концессионером самостоятельно при разработке проектной документации, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения, в соответствии с законодательством, документами технического регулирования, иными обязательными для применения нормами и правилами, и письменно согласовываются с Концедентом.

2.4. Объект Соглашения должен использоваться Концессионером в целях осуществления деятельности, установленной концессионным соглашением.

2.5. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2011 года сделана запись регистрации  № 54-54-01/502/2010-100.

Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности Концедента на объект Соглашения, представлена в Приложении № 3.

2.6. Доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе штрафы, пени, компенсации судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.

2.7. Движимое имущество, технологически связанное с объектом концессионного соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером в течение срока действия концессионного соглашения, является собственностью Концедента, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами в письменном виде не согласовано иное.

2.8. Объект концессионного соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. В отношении объекта концессионного соглашения Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации объекта.

2.9. Передача Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концедент гарантирует, что объект концессионного соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи объекта Соглашения признается нарушением этой Стороной условий настоящего Соглашения.

2.10. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, в качестве обременения права собственности Концедента не позднее 30 дней с момента заключения концессионного соглашения.

Государственная регистрация осуществляется за счет Концедента.

При этом Концессионер обязуется предоставить Концеденту комплект документов, необходимых ему для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения.

2.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения объекта концессионного соглашения несет Концессионер в течение всего срока действия концессионного соглашения.

Порядок и сроки предоставления Концессионером Концеденту документа, подтверждающего исполнение обязанности Концессионера по страхованию риска случайной гибели и случайного повреждения объекта концессионного соглашения, приведены в п. 12.1. Соглашения.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру в аренду земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и заключить с Концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:180109:521, местоположение: Новосибирская область, район Новосибирский, р.п. Краснообск, площадью 1928 кв.м, в течение 60 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.07.2011 года сделана запись регистрации № 54-54-01/378/2011-366.

3.2. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего концессионного соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в размере 1,5 % процента кадастровой стоимости земельного участка в год и составляет 72 999 рублей 60 копеек.

Размер арендной платы за земельный участок, на котором расположен объект концессионного соглашения, установлен в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области, и предоставленные в аренду без торгов, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2015 г. № 4.

3.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

3.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

3.6. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности Концедента на земельный участок, указанный в п. 3.1. настоящего Соглашения, представлена в Приложении № 4.

3.7. Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концессионер обязан провести реконструкцию объекта концессионного соглашения в срок, указанный в п. 9.3. настоящего Соглашения.

Обязательный объем инвестиций, направленных на реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет не менее 60 000 000 руб. и рассчитан в ценах 2020 г.

4.2. В ходе проведения реконструкции объекта Соглашения Концессионер обязан провести работы и мероприятия в соответствии с техническим заданием, согласно Приложению № 2.

4.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в срок, позволяющий закончить работы по реконструкции и ввести в эксплуатацию объект Соглашения до 30.10.2022 г.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту концессионного соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения и заданием на проведение реконструкции, установленным Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

Концессионер обязан согласовать разработанную проектно-сметную документацию с уполномоченными органами. Ответственность за согласование возлагается на Концессионера.

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта концессионного соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.5. Концессионер обязан нести расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию объекта Соглашения с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию.

4.6. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.7. Концессионер обязан получить разрешение на строительство и ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту концессионного соглашения.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие в реализации настоящего Соглашения по вопросам, входящим в компетенцию Концедента, в том числе обеспечивать подготовку и принятие распорядительных документов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

4.10. Сумма обеспечения исполнения обязательств составляет 100 000 рублей, которая перечисляется Концессионером в течение 5 дней с момента подписания настоящего Соглашения по следующим реквизитам:

р/с 03232643506400005100

к/с 40102810445370000043

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области                     г. Новосибирск.

(Администрация Новосибирского района Новосибирской области                            л/с 05513019910)

БИК 015004950

ОКТМО 50640000

Сумма обеспечения обязательств подлежит возврату Концессионеру в течение 15 рабочих дней с момента исполнения им п. 8.4. настоящего Соглашения, по письменному заявлению Концессионера с указанием реквизитов.

4.11. Концессионер обязан обеспечить сдачу объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с заданием, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.12. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

4.13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на введенный в эксплуатацию после реконструкции объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения.

V. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБЪЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

5.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру на срок действия Соглашения права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения.

5.3. В ходе использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения Концессионер обязан:

5.3.1. Поддерживать в течение срока действия Соглашения объект концессионного соглашения в исправном состоянии согласно техническим, санитарным и противопожарным нормам и правилам, нести расходы на содержание объекта концессионного соглашения, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт (по мере необходимости), своевременно и в установленные нормативные сроки принимать меры по предотвращению и устранению последствий аварийных ситуаций и иных ситуаций, связанных с повреждением объекта Соглашения или угрозой такого повреждения. Мероприятия по проведению капитального ремонта определяются на основании обследования, проводимого совместно с Концедентом.

5.3.2. Осуществлять замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлять мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения по мере его физического и морального износа.

Устанавливаемое оборудование в рамках реконструкции объекта концессионного соглашения должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не должно содержать замененные части.

5.3.3. Предоставлять Концеденту информацию о фактической сумме затрат на капитальный ремонт, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования на объекте концессионного соглашения в срок не позднее 30 дней с даты выполнения соответствующих работ.

5.3.4. Обеспечивать работоспособность и бесперебойность функционирования объекта концессионного соглашения в соответствии с его целями и требованиями, указанными в п. 1.1 настоящего Соглашения.

5.3.5. Нести за счет своих средств обязанности по оплате коммунальных, эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объекта Соглашения, а также его охране.

5.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам с момента подписания Соглашения на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, а также в рамках реконструкции, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.

5.7. Недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, а также в рамках реконструкции, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

5.8. Движимое имущество, технологически связанное с объектом концессионного соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, а также в рамках реконструкции, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концедента.

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ

ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА

6.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект концессионного соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, указанный в п. 9.5 Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

6.2. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в качестве обременения права собственности Концедента, не позднее 30 дней с момента заключения концессионного соглашения.

6.3. Государственная регистрация осуществляется за счет Концедента.

При этом Концессионер обязуется предоставить Концеденту комплект документов, необходимых ему для осуществления государственной регистрации обременения права собственности Концедента на Объект Соглашения.

VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ

ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 9.7 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи объекта концессионного соглашения, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, одновременно с передачей объекта концессионного соглашения.

7.4. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи объекта концессионного соглашения в случае, если объект концессионного соглашения находится в состоянии неисправном и непригодном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта концессионного соглашения и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом концессионного соглашения.

7.6. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи объекта концессионного соглашения признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, предусмотренных Соглашением.

7.7. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи в письменной форме, а Концедент не представил Концессионеру в течение 10 дней мотивированные возражения по подписанию акта приема-передачи.

7.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ И КОНЦЕДЕНТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать, не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, с момента передачи Концедентом права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности до окончания срока действия Соглашения.

8.4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением № 6.

8.5. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, определяются в соответствии с Приложением № 5.

8.6. Помимо деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения не имеет права осуществлять иные виды деятельности.

8.7. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.8. Не допускается:

1) передача Концессионером без согласия Концедента прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду.

2) уступка Концессионером права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по Соглашению в доверительное управление.

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением.

IX. СРОКИ И ЭТАПЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

9.1. Срок действия Соглашения – 21 (двадцать один) год с даты заключения.

9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

9.3. Срок реконструкции объекта Соглашения до 2022 г.

9.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения до 30.10.2022 г.

9.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с 2023 г. по 16.02.2042 г.

9.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – не позднее 10 дней со дня заключения Соглашения.

9.7. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта концессионного соглашения – с момента передачи Концедентом права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности до окончания срока действия Соглашения.

9.8. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения - в течение тридцати календарных дней с момента прекращения действия Соглашения.

9.9. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения – с момента передачи Концедентом права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности до окончания срока действия Соглашения.

X. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

10.1. Размер концессионной платы по Соглашению составляет долю продукции (услуг), являющейся результатом осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в виде предоставлению Концеденту на безвозмездной основе услуг по проведению свободного, самостоятельного плавания с использованием инфраструктуры объекта концессионного соглашения в рабочее дневное время в объеме 10 человеко-часов в неделю по согласованию с Концедентом.

Концессионная плата не включает в себя арендную плату за земельный участок.

XI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

11.2. Права и обязанности Концедента могут осуществляться уполномоченными лицами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера посредством направления письменного уведомления данные о представителях, уполномоченных осуществлять от его имени Концедента права и обязанности по настоящему Соглашению, а также контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

11.3. Контроль Концедента осуществляется путем запроса документов и информации у Концессионера, а также путем проведения представителями уполномоченных органов Концедента проверок соблюдения Концессионером условий настоящего Соглашения.

11.4. Концессионер обязан обеспечить Концеденту (представителям Концедента), осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

11.5 Концедент имеет право проводить плановые осмотры объекта концессионного соглашения, а также запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению.

11.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

11.7. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

11.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. СТРАХОВАНИЕ

12.1. Концессионер обязан за свой счет осуществить страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения на срок действия Соглашения и предоставить Концеденту копию свидетельства о страховании, заверенную страховой организацией и Концессионером в срок не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения.

12.2. Бенефициаром (выгодоприобретателем) по договорам страхования выступает Концессионер, если иное не предусмотрено Законодательством.

12.3. Никакое положение концессионного соглашение не обязывает Концессионера заключать договоры страхования в отношении какого-либо риска, который является нестрахуемым риском, за исключением тех случаев, когда предопределяющей причиной того, что риск является нестрахуемым риском, являются какие-либо действия или бездействие Концессионера, или лица, относящегося к Концессионеру.

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации и эксплуатации объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, с указанием срока для устранения нарушений.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта концессионного соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта концессионного соглашения Концеденту.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения, в размере 0,1 % от общей суммы инвестиций, указанных в предложении о заключении концессионного соглашения, Концессионера за каждый день просрочки обязательств.

13.8. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплаты неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XIV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по Соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Основанием для изменения условий Соглашения является невозможность реализации Соглашения в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

15.3. Изменения, вносимые в Соглашение и связанные с изменением условий Соглашения, оформляются дополнительным соглашением к концессионному соглашению.

Изменения существенных условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке и по основаниям, определенным Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.2.1. Основанием для расторжения концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям к участникам конкурса, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение по вине Концессионера установленных сроков реконструкции объекта концессионного соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту;

д) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 8.5 настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения;

б) передача Концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине Концедента.

16.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной настоящего Соглашения своего обязательства другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

16.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения Концедент обязан возместить Концессионеру указанные расходы в течение 1 года с момента расторжения Соглашения.

Возмещение расходов по реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется на основании заключенного между Концессионером и Концедентом соглашения о возмещении расходов.

В случае недостижения согласия между Концессионером и Концедентом по вопросу размера подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор решается в судебном порядке.

XVII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных ней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется по почте заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим фиксацию такого уведомления и получения стороной подтверждения о его вручении.

17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVIII. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Концедента, Концессионера, и 1 экземпляр для Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XX. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

20.1. Приложение № 1 – Описание и основные характеристики объекта концессионного соглашения;

20.2. Приложение № 2 – Задание на разработку проектно-сметной документации по объекту Соглашения;

20.3. Приложение № 3 – Выписка из Единого государственного реестра недвижимости объекта Соглашения;

20.4. Приложение № 4 – Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного участка;

20.5. Приложение № 5 – Объем валовой выручки;

20.6. Приложение № 6 – Плановые значения показателей деятельности Концессионера;

20.7. Приложение № 7 – Форма акта приема-передачи объекта Соглашения.

XX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Концедент» Администрация Новосибирского района Новосибирской области 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а Телефон (факс) 8(383) 3734634 ИНН 5406300861 ………………………………….. …………………………………….. ……………………………………. ………………………………………… ……………………………………….. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….. _____________________А.Г.Михайлов М.П. | «Концессионер» Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич Тюююююююююююююююююелефон (факс) 8(38341) 22487 ИНН 544506166952 …………………………… …………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………… …………………………………………. …………………………………………… ____________________В.А.Голубев М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Описание объекта концессионного соглашения

| Наименование объекта | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь застройки объекта, кв.м. | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект незавершенного строительства – бассейн | Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск | 54:19:000000:2499 | 925,6 | 4 745 000,00 | 4 745 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Задание на разработку проектно-сменой документации по объекту «реконструкция объекта незавершенного строительства «Краснообск Бассейн»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Концессионное соглашение |
| 1.2 | Заказчик (лицензия на функции заказчика) | Концессионер |
| 1.3 | Источник финансирования | Средства концессионера |
| 1.4 | Район (регион) строительства: | НСО, Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, кадастровый номер 54:19:180109:521 |
| 1.5 | Вид строительства | Реконструкция. Завершение строительства |
| 1.6 | Стадийность проектирование | В одну стадию - проект |
| 1.7 | Уровень ответственности здания | 2-й уровень |
| 1.8 | Очередность строительства | В одну очередь строительства |
| 1.9 | Срок окончания строительства | 2022 г. |
| 2 | Исходно-разрешительная документация необходимая для разработки проекта |  |
| 2.1 | Исходные данные для проектирования: | - техническое обследование здания – выполнено ООО «Строительные системы» г.Новосибирск в 2013г.; - задание на проектирование с учетом существующей планировочной и конструктивной схемой здания; - функциональные и технологические требования к проектированию бассейнов для плавания, с соблюдением санитарных и противопожарных требований. - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание |
| 2.2 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения: - водоснабжение - канализация - ливневая канализация - теплоснабжение - электроснабжение Слабые токи: - телефонизация - радиофикация - пожарно-охранная сигнализация -телевидение | В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ В соответствии с ТУ |
| 3 | Основная характеристика объекта |  |
| 3.1 | Назначение объекта | Для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха для различных социально-возрастных групп населения, а также проведения различных соревнований. |
| 3.2 | Архитектурно-планировочные решения: | Площадь застройки 925,6 кв.м Здание бассейна 3-х этажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 33,9х29,2м. Высота этажей: подвального – 2,55; 4,05; 5,85м; первого – 3,0м; второго – 3,0м (от пола до потолка); зала бассейна – 4,27м (от пола до потолка). Кровля здания плоская, совмещенная с внутренним водостоком. На 1м этаже: вестибюль с ресепшен и кассой; гардероб посетителей; учебный класс; медицинские и административные помещения; тренерская; помещения буфета; бытовые персонала; электрощитовая, санитарные узлы. На 2м этаже: бассейн с ванной; 2 блока душевых с раздевалками; два тренажерных зала. На 3м этаже: универсальный спортивный зал; 2 блока душевых с раздевалками |

| 3.3 | Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля) существующего здания | Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими продольными кирпичными стенами, с неполным каркасом в/о Е/Ж-1/10 – несущие стены, колонны, ригели, перемычки сборные железобетонные. Облицовка композитными алюминиевыми панелями по системе «Вент фасада» в сочетании двух цветов: «слоновая кость» и бирюзового; Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит с монолитной подготовкой толщ.100мм из бетона М100, глубина заложения фундамента 3,5м. Цокольная часть здания облицована керамогранитной плиткой темно-серого цвета; Перегородки – кирпичные М75; Ванны бассейнов – сборные железобетонные, постаменты ванны – железобетонные колонны сечением 400х400мм из бетона класса В25, балки основного бассейна – сборные железобетонные сечением 400х600h из бетона класса В25. Лестницы – железобетонные марши; Крыша – чердачная. Высотой 3,5м. Конструкция крыши – совмещенная: рубероидный ковер по бетонной стяжке, утеплитель; водосток - внутренний. Система вентиляции – естественное побуждение. Окна – блоки с остеклением, витражи. |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Основные технико-экономические показатели по готовности объекта | Степень готовности – 74% |
| 4 | Основные требования к проектным решениям |  |
| 4.1 | Генплан и благоустройство территории | Генплан и благоустройство территории выполнить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» выполнить компактное решение генерального плана, благоустройство и озеленение территории, рациональную транспортную схему. |

| 4.2 | Инженерное оборудование здания и наружные сети | Выполнить разделы: отопление и вентиляция; теплоснабжение; электроснабжение; слаботочные сети связи и сигнализации в соответствии со СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; Предусмотреть поэтажные счетчики. Выполнить наружные инженерные сети в соответствии с техническими условиями. |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Энергоэффективность (разработка энергетического паспорта проекта) | Разработать раздел энергоэффективности с энергетическим паспортом проекта на стадии утверждаемой части проекта |
| 4.4 | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (согласование комитета социальной защиты) | Предусмотреть возможность посещения маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
| 4.5 | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 4.6 | Требования к охране окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей природной среды» |
| 4.7 | Требования к содержанию проектной документации | Состав проекта должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию». |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

на объект Соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

на земельный участок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках

реализации Концессионного соглашения

| Год | Выручка (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 2023 | 8500 |
| 2024 | 8755 |
| 2025 | 9018 |
| 2026 | 9288 |
| 2027 | 9567 |
| 2028 | 9854 |
| 2029 | 10149 |
| 2030 | 10454 |
| 2031 | 10768 |
| 2032 | 11091 |
| 2033 | 11423 |
| 2034 | 11766 |
| 2035 | 12119 |
| 2036 | 12483 |
| 2037 | 12857 |
| 2038 | 13243 |
| 2039 | 13640 |
| 2040 | 14049 |
| 2041 | 14471 |
| 2042 | 1242 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

| Год | Выручка (тыс.руб.) | Расходы (тыс.руб.) | Прибыль (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 8500 | 6000 | 2500 |
| 2024 | 8755 | 6180 | 2575 |
| 2025 | 9018 | 6365 | 2652 |
| 2026 | 9288 | 6556 | 2732 |
| 2027 | 9567 | 6753 | 2814 |
| 2028 | 9854 | 6956 | 2898 |
| 2029 | 10149 | 7164 | 2985 |
| 2030 | 10454 | 7379 | 3075 |
| 2031 | 10768 | 7601 | 3167 |
| 2032 | 11091 | 7829 | 3262 |
| 2033 | 11423 | 8063 | 3360 |
| 2034 | 11766 | 8305 | 3461 |
| 2035 | 12119 | 8555 | 3564 |
| 2036 | 12483 | 8811 | 3671 |
| 2037 | 12857 | 9076 | 3781 |
| 2038 | 13243 | 9348 | 3895 |
| 2039 | 13640 | 9628 | 4012 |
| 2040 | 14049 | 9917 | 4132 |
| 2041 | 14471 | 10215 | 4256 |
| 2042 | 1242 | 877 | 365 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Концессионному соглашению

от «16» февраля 2021 г. № 1

Акт приема-передачи

объекта концессионного соглашения

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Концессионер», составили настоящий акт приема-передачи о том, что во исполнение условий концессионного соглашения от «16» февраля 2021 г. № 1, а также руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.07.20105 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Концедент предоставляет Концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения – объект незавершенного строительства – бассейн, общей площадью застройки 925,6 кв.м., кадастровый номер: 54:19:000000:2499, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, на срок, установленный концессионным соглашением от «16» февраля 2021 г. № 1.

2. Объект концессионного соглашения является собственностью Концедента.

3. На момент передачи Концедентом Концессионеру объект свободен от прав третьих лиц.

4. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения и иного имущества с момента передачи ему этого объекта.

5. Настоящим актом стороны подтверждают, что обязательства сторон по передаче и приему объекта концессионного соглашения выполнены. Претензий по передаваемому объекту концессионного соглашения у Концессионера не имеется.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр для Концедента, второй для Концессионера, третий для Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| Администрация Новосибирского района Новосибирской области 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а ИНН 5406300861, КПП 540601001 ………………………………………. ……………………………………… …………………………………….. ………………………………………. Глава района | Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич 633011, Новосибирская область, г. ……………………………………… ИНН 544506166952 ………………………………………. ……………………………………… …………………………………….. ………………………………………. …………………………………… |
| _______________________ А.Г.Михайлов | ______________________ В.А.Голубев |
| М.П. | М.П. |